АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2023 г                                                      с. Чугуевка                                                                        162-р

О проведении двухмесячника по благоустройству и очистке территорий

Чугуевского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чугуевского муниципального района от 6 февраля 2020 года № 515-НПА «Правила благоустройства на территории Чугуевского муниципального округа», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа и в целях наведения санитарного порядка и организации проведения работ по благоустройству на территории населенных пунктов, приведению в надлежащее состояние придорожных территорий Чугуевского муниципального округа:

1. Провести на территории Чугуевского муниципального округа двухмесячник по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа в период с 01 апреля по 01 июня 2023 года, предусмотрев выполнение комплекса благоустроительных работ, в соответствии с планом работ по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа 2023 года (приложение №1).

2. Утвердить состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа (приложение № 2).

Заседание штаба проводить еженедельно по четвергам в 10-00 часов (в кабинете № 109 у заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа И.В. Щенёва).

3. Утвердить перечень мер (приложение № 3) по препятствию распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) и улучшения эпидемиологической обстановки.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям (владельцам объектов торговли, общественного питания и т.д.), домовладельцам, провести уборку прилегающих территорий, улиц, дворовых и придорожных территорий от мусора и ликвидацию несанкционированных свалок, в срок до 30 апреля 2023 года.

5. Рекомендовать руководителю ООО «Коммунальщик» (Александров):

- организовать работы по уборке придомовых территорий многоэтажной застройки, а так же своевременный вывоз мусора из контейнеров;

- привести в порядок территорию общественной свалки, обеспечить свободный проезд на свалку, в случае отсутствия установить указательные знаки.

6. Начальникам территориальных отделов:

- организовать работу с населением по благоустройству и санитарной очистке придворовых территорий, а также приведению в порядок фасадов домов и заборов, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

- предоставлять информацию о проделанной работе по благоустройству, санитарной очистке в управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа (Пятышина), с краткой пояснительной запиской, за день до заседания штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа (еженедельно по средам), начиная с момента проведения благоустроительных работ (работ по исполнению мероприятий плана).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная коммунальная служба Чугуевского муниципального округа» (Покрашенко):

- привести в порядок территории общественных свалок и обеспечить свободный подъезд к ним, установить дорожные указательные знаки, в срок до    01 июня 2023 года;

- организовать работу по сбору и вывозу мусора вдоль муниципальных дорог, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

- произвести работы по очистке муниципальных дорог, автостоянок от остатков противогололедного материала и смета в срок до 01 мая 2023 года.

8. Рекомендовать руководителю филиала «Чугуевский» АО  «Примавтодор» (Захаров):

- организовать работу по ежедневной уборке мусора вдоль дорожного полотна дорог общего пользования, обслуживаемых филиалом «Чугуевский» АО «Примавтодор», в срок до 01 июня 2023 года;

- произвести работы по очистке дорожного полотна, парковок и автостоянок от остатков противогололедного материала, в срок до 01 мая 2023 года;

- покрасить остановки автобусов, производить уборку мусора с урн (ежедневно), в срок до 01 июня 2023 года.

9. Административной комиссии Чугуевского муниципального округа (Король) в целях повышения уровня благоустройства территории Чугуевского муниципального округа, активизировать работу по выявлению нарушений в сфере  благоустройства.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу (Сорокин):

- обеспечить работу участковых уполномоченных инспекторов, направленную на контроль за санитарной очисткой территорий, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

- при проверке большегрузного автотранспорта инспекторами ОГИБДД, заострять внимание в части очистки площадок большегрузного автотранспорта от мусора, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий.

11. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных предприятий:

- усилить контроль за очисткой площадок лесовозов от мусора, древесных отходов, коры, опилок, веток, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

12. Опубликовать настоящее распоряжение в Чугуевской районной газете «Наше время» и разместить на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации  Чугуевского  муниципального округа Щенёва И.В.

И.о. главы администрации Чугуевского

муниципального округа                                                                   Н.В. Кузьменчук

Приложение № 1
к распоряжению администрации
     Чугуевского муниципального округа

от «___» _______2023 г   №_____

План о проведении двухмесячника

по благоустройству и очистке территорий

Чугуевского муниципального округа

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Сроки выполнения работ | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать работу по привлечению населения в индивидуальном жилом секторе: - к уборке: горбыля, дров, мусора, на прилегающих к домам территориях; - отремонтировать заборы, по возможности покрасить, - привести в порядок фасады домов. | Население | 01.04.2023- 01.06.2023 | И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов |
| 2. | Организовать работу по привлечению населения в индивидуальном жилом секторе к уборке мусора: - ул. Всеволода Сибирцева (район детского сада); - ул. Бархатная, ул. 2-я Набережная, ул. Фадеева (ручей Горелый); | Население | 01.04.2023- 01.06.2023 | И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов |
| 3. | Организовать работу по привлечению населения в многоквартирной жилой застройке к уборке мусора: - ул. Вокзальная, с. Новочугуевка; - ул. Дзержинского, с. Чугуевка; - ул. Комарова, с. Чугуевка; - ул. Титова, с. Чугуевка (гарнизон); - ул. Комсомольская, с. Чугуевка; - ул. 50 лет Октября, с. Чугуевка. | Население | 01.04.2023- 01.06.2023 | И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов |
| 4. | Организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей: - подновить фасады административных зданий; - отремонтировать заборы (при наличии); - провести санитарную уборку прилегающих территорий, улиц, дворовых и придорожных территорий. | Руководители предприятий, организаций, учреждений и предприниматели | 01.04.2023- 01.06.2023 | И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов |
| 5. | Уборка общественной территории – «Парк Памяти» | КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» | 01.04.2023- 01.06.2023 | Директор КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» |
| 6. | Навести санитарный порядок в местах общего пользования Чугуевского муниципального округа | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | Директор МБУ «СКС» |
| 7. | Вырезка сухих и перестойных деревьев по улицам Чугуевского муниципального округа | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 8. | Уборка мест массового отдыха населения Чугуевского муниципального округа - уборка территории возле реки «Уссури» («Сосновый бор») | МБУ «СКС», волонтеры Чугуевского муниципального округа, население | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, управление социально-культурной деятельности; директор МБУ «СКС» |
| 9. | Покраска бордюр клумб, посадка цветов в клумбы | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 10. | Уборка мусора вдоль муниципальных дорог в черте населенных пунктов | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 11. | Вырезка кустарников, поросли деревьев в местах общего пользования | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 12. | Очистка муниципальных дорог, автостоянок от противогололедного материала, смета | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 13. | Покраска автобусных остановок, уборка мусора вдоль муниципальных дорог | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС» |
| 14. | Очистка дорог, автостоянок краевого значения от противогололедного материала, смета | филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор» | 01.04.2023- 01.06.2023 | руководитель филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор» |
| 15. | Работа по ежедневной уборке мусора вдоль дорожного полотна дорог общего пользования - от перекрёстка Чугуевка-Новомихайловка до конца ул. 50 лет Октября (гостевой маршрут) | филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор» | 01.04.2023- 01.06.2023 | руководитель филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор» |
| 16. | Покраска автобусных остановок, производить уборку мусора с урн (ежедневно) дорог краевого значения | филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор» | 01.04.2023- 01.06.2023 | руководитель филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор» |
| 17. | Ревизия и ремонт уличного освещения зданий общеобразовательных школ и дошкольных учреждений | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа | 01.04.2023- 01.06.2023 | начальник управления образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| 18. | Организация работ по наведению санитарного порядка и благоустройство на территориях общеобразовательных школ и дошкольных учреждений | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа | 01.04.2023- 01.06.2023 | начальник управления образования администрации Чугуевского муниципального округа; |
| 19. | Ревизия и ремонт уличного освещения зданий администрации Чугуевского муниципального округа и зданий культуры | Территориальные отделы и управление социальной и культурной деятельности администрации Чугуевского муниципального округа | 01.04.2023- 01.06.2023 | руководители территориальных отделов и начальник управления социально- культурной деятельности администрации Чугуевского муниципального округа |
| 20. | Уборка территории парков, тротуаров, детских спортивно-игровых площадок. | МБУ «СКС», волонтеры Чугуевского муниципального округа, население | 01.04.2023- 01.06.2023 | управление жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС», начальник управления социально- культурной деятельности, начальники территориальных отделов |
| 21. | Привести в порядок территории общественных свалок и обеспечить свободный подъезд к ним | МБУ «СКС» | 01.04.2023- 01.06.2023 | директор МБУ «СКС» |

Приложение № 2
к распоряжению администрации
     Чугуевского муниципального округа

от «___» _______2023 г   №_____

СОСТАВ

штаба по проведению двухмесячника

по  благоустройству и очистке территорий

Чугуевского муниципального округа

| Щенёв И.В. | - заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| Фатхиева Э.Д. | - ведущий специалист 1 разряда отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, секретарь штаба. |
| Члены штаба: |  |
| Александров А.В. | - директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Андрейчук Н.Ф. | - начальник Шумненского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа; |
| Аняева Т.С. | -начальник Кокшаровского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа; |
| Белоусова Н.Г. | - заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, начальник управления социально-культурной деятельности; |
| Гавак А.Л. | - Заведующий Чугуевским территориальным отделом администрации Чугуевского муниципального округа; |
| Дьяченко Е.П. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Чугуевского муниципального округа; |
| Захаров Д.В. | - руководитель филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор» (по согласованию); |
| Король О.В. | - начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Чугуевского муниципального округа – председатель административной комиссии; |
| Олег В.С. | - заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, начальник управления образования; |
| Пачков Е.В. | - директор КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» (по согласованию); |
| Покрашенко В.А. | - директор МБУ «СКС»; |
| Пятышина Я.В. | - и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа; |
| Сорокин К.С. | - начальник ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу (по согласованию); |
| Федотова Л.В. | - начальник управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа. |

Приложение № 3
к распоряжению администрации
     Чугуевского муниципального округа

от «___» _______2023 г.   №_____

Перечень

мер по препятствию распространения коронавирусной

инфекции (СOVID-19) и улучшения эпидемиологической обстановки

1. Рекомендовать участникам двухмесячника при выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства в момент проведения работ.

2. Сократить до минимально возможного количества привлеченных граждан на отдельном участке.

3. Рекомендовать при проведении работ соблюдать дистанцию между гражданами не менее 1,5 метра.

4. Не допускать к проведению работ граждан имеющих признаки ОРВИ.