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Форма 								     Приложение № 1

к Порядку проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, 
по решению вопросов местного значения

 
ПАСПОРТ
проекта, инициируемого жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения


Раздел I. Общая информация
1.1. Наименование муниципального образования - Чугуевский муниципальный округ.
1.2. Численность населения, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство: в границах территории с. Лесогорье Чугуевского муниципального округа проживают – 115 человек.
1.3. Численность населения муниципального образования: население Чугуевского муниципального округа составляет - 21421 чел.
1.4. Наименование территориального общественного самоуправления                    (далее – ТОС) ТОС «с. Лесогорье»
1.5. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица – не зарегистрирован.
1.6. Дата учреждения ТОС – Протолок инициативной группы от 01.06.2023 г. Принято решение о создании ТОС «с. Лесогорье».
1.7. Адрес местонахождения ТОС: Приморский край, Чугуевский район, с.Лесогорье, ул. Лесная, д. 7, кв. 2. 
1.8. Контактный телефон, адрес электронной почты ТОС: +79089746463.
1.9. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта) Басенко Екатерина Викторовна, +79089746463.
Раздел II. Сведения о проекте
2.1. Наименование проекта «Остановка в Лесогорье».
2.2. Указание на территорию, в границах которой планируется реализация проекта: с. Лесогорье Чугуевского муниципального округа.
2.3. Дата начала реализации проекта: июль 2023 г.
2.4. Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2023 г.
2.5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект: В с. Лесогорье остановка общественного транспорта отсутствует. Людей, включая школьников высаживают прямо на проезжую часть. Отсутствие автобусных остановок приводит к тому, что людям приходится испытывать неудобства. Особенно страдают от этого пожилые люди и родители с маленькими детьми. Люди в ожидании транспорта стоят на обочине с риском для жизни. Необходима стационарная оборудованная остановка.
2.6. Цели проекта – устройство остановочного павильона с целью создания благоприятных условий для жителей данного населенного пункта. 
2.7. Задачи проекта - установка «Остановки в Лесогорье». 
2.8. Количество граждан, участвующих в реализации проекта, с указанием вида их работ: планируется привлечь для вспомогательных работ 26 человек, проживающих на территории с. Лесогорье. Согласно календарного плана(п.2.13) планируется привлечь к информированию населения о реализации проекта и подготовки конкурсной документации – 5 человек, а также в последующем – 21 человек по организации проведения субботников на территории где будет установлена остановка (покос травы, уборка снега в зимний период, уборка мусора и т.д.). 
2.9.	Доля прямых благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах с. Лесогорье Чугуевского муниципального округа  115 человек.
2.10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте: вопросы по благоустройству общественных территорий и созданию условий для комфортного проживания жителей, решаются в проекте посредством благоустройства мест общего пользования, в том числе установкой остановочных павильонов, так как проблема отсутствия остановки является на сегодняшний день значимой и актуальной. 
2.11. Ожидаемые результаты реализации проекта.
Основным результатом реализации проекта должна стать установка «Остановка в Лесогорье», что позволит предотвратить риски дорожно-транспортных происшествий, и создать благоприятные условия для жителей села. 
2.12. Сведения об устойчивости проекта и продолжении его реализации после окончания грантового финансирования.
После установки данного остановочного павильона для людей проживающих в с. Лесогорье, и в том числе граждан проживающих в соседних населенных пунктах будут созданы условия, которые позволят людям каждый день приходя на остановку ожидать общественный транспорт в безопасности. 
2.13. Календарный план работ по проекту:

	№№ п/п
	Основные этапы проекта и мероприятия
	Срок реализации
	Место реализации
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Информирование населения о реализации проекта через сеть Интернет, мессенджеры WhatsApp, объявления, личные беседы, собрания
	весь период реализации проекта июль-сентябрь 2023 года
	с. Лесогорье
	Басенко Е.В. .
Верещагина С.В.

	2
	Подготовка конкурсной документации
	июль 2023
	с. Лесогорье
	Басенко Е.В.,
Верещагина С.В.,
Булычева Н.В.

	3
	Установка «Остановочного павильона с. Архиповка» 
	август-сентябрь 2023
	с. Лесогорье
	

	3.1
	Изготовление
	август-сентябрь 2023
	
	Подрядная организация (контроль
 Басенко Е.В.,
Верещагина С.В.,
Булычева Н.В.,
Вовякова М.М.,
Шиковать Т.В.)

	3.2
	Установка
	август-сентябрь 2023
	
	Подрядная организация (контроль 
Басенко Е.В.,
Верещагина С.В.,
Булычева Н.В.,
Вовякова М.М.,
Шиковать Т.В.)



2.14. Финансирование проекта:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования проекта,
сумма (рублей)
	Общий объем расходов (рублей)

	
	
	средства краевого бюджета
	средства бюджета   муниципального образования
	внебюджетные источники финансирования проекта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	«Остановка в Лесогорье»
	158421,27
	
	
	158421,27

	
	Всего
	158421,27
	
	
	158421,27



	
Глава Чугуевского
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Ответственной за подготовку проекта

Председатель инициативной группы ТОС «с.Лесогорье»

ФИО: Басенко Екатерина Викторовна
(полностью) 

контактный телефон (с кодом): 8 9089746463
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