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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 марта 2026 года                               с. Чугуевка                                                          172-р
  О проведении двухмесячника по благоустройству и очистке территорий 

Чугуевского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чугуевского муниципального округа от 02 декабря 2024 года № 637-НПА «Правила благоустройства на территории Чугуевского муниципального округа», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа и в целях наведения санитарного порядка и организации проведения работ по благоустройству на территории населенных пунктов, приведению в надлежащее состояние придорожных территорий Чугуевского муниципального округа:
1. Провести на территории Чугуевского муниципального округа двухмесячник по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа в период с 30 марта по 30 мая 2026 года, предусмотрев выполнение комплекса благоустроительных работ, в соответствии с планом работ по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа 2026 года (приложение №1).

2. Утвердить состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа (приложение № 2).

 Заседание штаба проводить еженедельно по четвергам в 10-00 часов (в кабинете № 202 у первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Н.В. Кузьменчук).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям (владельцам объектов торговли, общественного питания и т.д.), домовладельцам, провести уборку прилегающих территорий, улиц, дворовых и придорожных территорий от мусора и ликвидацию несанкционированных свалок, в срок до 01 мая 2026 года.
4. Рекомендовать руководителю ООО «Коммунальщик»:

- организовать работы по уборке придомовых территорий многоэтажной застройки, а также своевременный вывоз мусора из контейнеров;

- привести в порядок территорию общественной свалки, обеспечить свободный проезд на свалку, в случае отсутствия установить указательные знаки.

5. Начальникам территориальных отделов:

- организовать работу с населением по благоустройству и санитарной очистке придворовых территорий, а также приведению в порядок фасадов домов и заборов, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

- предоставлять информацию о проделанной работе по благоустройству, санитарной очистке в управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, с краткой пояснительной запиской, за день до заседания штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и очистке территорий Чугуевского муниципального округа (еженедельно по средам), начиная с момента проведения благоустроительных работ (работ по исполнению мероприятий плана).

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная коммунальная служба Чугуевского муниципального округа»:
- привести в порядок территории общественных свалок и обеспечить свободный подъезд к ним, установить дорожные указательные знаки, в срок до    01 мая 2025 года;
- организовать работу по сбору и вывозу мусора вдоль муниципальных дорог, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

- произвести работы по очистке муниципальных дорог, автостоянок от остатков противогололедного материала и смета в срок до 01 мая 2026 года.
7. Рекомендовать руководителю филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор»:

- организовать работу по ежедневной уборке мусора вдоль дорожного полотна дорог общего пользования, обслуживаемых филиалом «Чугуевский» АО «Примавтодор», в срок до 01 мая 2026 года;

- произвести работы по очистке дорожного полотна, парковок и автостоянок от остатков противогололедного материала, в срок до 01 мая 2026 года;

- покрасить остановки автобусов, производить уборку мусора с урн (ежедневно), в срок до 01 мая 2026 года.

8. Административной комиссии Чугуевского муниципального округа в целях повышения уровня благоустройства территории Чугуевского муниципального округа, активизировать работу по выявлению нарушений в сфере благоустройства.

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу:
- обеспечить работу участковых уполномоченных инспекторов, направленную на контроль за санитарной очисткой территорий, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий; 

- при проверке большегрузного автотранспорта инспекторами ОГИБДД, заострять внимание в части очистки площадок большегрузного автотранспорта от мусора, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий.
10. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных предприятий: 

- усилить контроль за очисткой площадок лесовозов от мусора, древесных отходов, коры, опилок, веток, весь период проведения двухмесячника по благоустройству и очистке территорий;

11. Опубликовать настоящее распоряжение в Чугуевской районной газете «Наше время» и разместить на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Кузьменчук Н.В.
И.о. главы администрации Чугуевского 

муниципального округа                                                                    Н.В. Кузьменчук 
Приложение № 1
к распоряжению администрации
     Чугуевского муниципального округа 

                                                                                                                                                   от «___» _______2026 г   №_____
План о проведении двухмесячника 
по благоустройству и очистке территорий 

Чугуевского муниципального округа
	№

п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Сроки выполнения работ
	Ответственные за исполнение

	1.
	Организовать работу по привлечению населения в индивидуальном жилом секторе:
- к уборке: горбыля, дров, мусора, на прилегающих к домам территориях;

- отремонтировать заборы, по возможности покрасить,

- привести в порядок фасады домов. 
	Население
	30.03.2026-

30.05.2026
	И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов

	2. 
	Организовать работу по привлечению населения в индивидуальном жилом секторе к уборке мусора:

- ул. Всеволода Сибирцева (район детского сада);

- ул. Бархатная, ул. 2-я Набережная, 
ул. Фадеева (ручей Горелый);
	Население
	30.03.2026-

30.05.2026
	И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов

	3.
	Организовать работу по привлечению населения в многоквартирной жилой застройке к уборке мусора:

- ул. Вокзальная, с. Новочугуевка;
- ул. Дзержинского, с. Чугуевка;

- ул. Комарова, с. Чугуевка;

- ул. Титова, с. Чугуевка (гарнизон);

- ул. Комсомольская, с. Чугуевка;

- ул. 50 лет Октября, с. Чугуевка.
	Население
	30.03.2026-

30.05.2026
	И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальники территориальных отделов

	4.
	Организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей:

- подновить фасады административных зданий;

- отремонтировать заборы (при наличии);

- провести санитарную уборку прилегающих территорий, улиц, дворовых и придорожных территорий.
	Руководители предприятий, организаций, учреждений и предприниматели
	30.03.2026-

30.05.2026
	И.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальник управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа, начальники территориальных отделов

	5.
	Уборка общественной территории – «Парк Памяти»
	КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»
	30.03.2026-

30.05.2026
	Директор КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», начальник МКУ «Центр хозяйственного обслуживания»

	6.
	Навести санитарный порядок в местах общего пользования Чугуевского муниципального округа
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	Директор МБУ «СКС», начальник социально-культурной деятельности

	7.
	Вырезка сухих и перестойных деревьев по улицам Чугуевского муниципального округа
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения,

директор МБУ «СКС»

	8.

	Уборка мест массового отдыха населения Чугуевского муниципального округа
- уборка территории возле реки «Уссури» («Сосновый  бор»)
	МБУ «СКС», 
волонтеры Чугуевского муниципального округа, население
	30.03.2026-

30.05.2026 
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения, начальник социально-культурной деятельности;                   

директор МБУ «СКС» 

	9.
	Покраска бордюр клумб, посадка цветов в клумбы
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения,
директор МБУ «СКС»

	10.
	Уборка мусора вдоль муниципальных дорог в черте населенных пунктов
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения,

директор МБУ «СКС»

	11.
	Вырезка кустарников, поросли деревьев в местах общего пользования
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения,
директор МБУ «СКС»

	12.
	Очистка муниципальных дорог, автостоянок от противогололедного материала, смета
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения, 
директор МБУ «СКС»

	13.
	Покраска автобусных остановок, уборка мусора вдоль муниципальных дорог 
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения, 
директор МБУ «СКС»

	14.
	Очистка дорог, автостоянок краевого значения  от противогололедного материала, смета 
	 филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор»
	30.03.2026-

30.05.2026
	руководитель  филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор»

	15.
	Работа по ежедневной уборке мусора вдоль дорожного полотна дорог общего пользования
- от перекрёстка Чугуевка-Новомихайловка до конца ул. 50 лет Октября (гостевой маршрут)
	филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор»
	30.03.2026-

30.05.2026
	Руководитель  филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор»

	16.
	Покраска автобусных остановок, производить уборку мусора с урн (ежедневно) дорог краевого значения
	филиал «Чугуевский» АО «Примавтодор»
	30.03.2026-

30.05.2026
	Руководитель  филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор»

	17.
	Ревизия и ремонт уличного освещения зданий общеобразовательных школ и дошкольных учреждений
	Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа
	30.03.2026-

30.05.2026
	Начальник управления образования администрации Чугуевского муниципального округа

	18.
	Организация работ по наведению санитарного порядка и благоустройство на территориях общеобразовательных школ и дошкольных учреждений 
	Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа
	30.03.2026-

30.05.2026
	Начальник управления образования администрации Чугуевского муниципального округа;

	19.
	Ревизия и ремонт уличного освещения зданий администрации Чугуевского муниципального округа и зданий культуры
	Территориальные отделы и управление социальной и культурной деятельности администрации Чугуевского муниципального округа
	30.03.2026-

30.05.2026
	Руководители территориальных отделов и начальник управления социально- культурной деятельности администрации Чугуевского муниципального округа

	20.
	Уборка территории парков, тротуаров, детских спортивно-игровых площадок.
	МБУ «СКС», волонтеры Чугуевского муниципального округа, население
	30.03.2026-

30.05.2026
	и.о. начальника управления жизнеобеспечения, директор МБУ «СКС», начальник управления социально- культурной деятельности, начальники территориальных отделов

	21.
	Привести в порядок территории общественных свалок и обеспечить свободный подъезд к ним
	МБУ «СКС»
	30.03.2026-

30.05.2026
	Директор МБУ «СКС»


Приложение № 2
к распоряжению администрации
     Чугуевского муниципального округа 

                                                                          от «___» _______2026 г   №_____
СОСТАВ

штаба по проведению двухмесячника 

по благоустройству и очистке территорий 

 Чугуевского муниципального округа
	Кузьменчук Н.В.
	- первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа,  председатель штаба;

	Пятышина Я.В.
	- и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, заместитель председателя штаба;

	Матвиенко Е.А.
	- ведущий специалист 1 разряда отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, секретарь штаба.

	Члены штаба:
	

	
	

	Андрейчук Н.Ф.
	- начальник Шумненского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа;

	Аняева Т.С.
	- начальник Кокшаровского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа;

	Белецкий Н.М.
	- начальник ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу (по согласованию);

	Белоусова Н.Г.
	- заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, начальник управления социально-культурной деятельности;

	Биткеева Г.А.
	- начальник отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа;

	Дьяченко Е.П.
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Чугуевского муниципального округа;

	Захаров Д.В.
	- руководитель  филиала «Чугуевский» АО «Примавтодор» (по согласованию);

	Коваленко К.А.
	- начальник Чугуевского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа;

	Мокробородова Е.А.
	- начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Чугуевского муниципального округа – председатель административной комиссии;

	Олег В.С.
	- заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, начальник управления образования;

	Пачков Е.В.
	- директор КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» (по согласованию);

	Рекунова Н.Н.
	-     директор МКУ «ЦХО»;

	Соболева М.А.
	- начальник управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа;

	Сорокин Е.А.
	-  директор МБУ «СКС»;

	Шишков И.Г.
	 - директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию).



	Представитель от ПАО «Ростелеком» (по согласованию).

Представитель АО «ДРСК» (по согласованию).


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения главы администрации

Чугуевского муниципального округа «О проведении двухмесячника
по благоустройству и очистке территорий 
Чугуевского муниципального округа»
	Должность
	Фамилия,    
инициалы
	Дата      
поступления  
документа на 
согласование
	Замечания,
подпись
	Дата    
согласования

	Первый заместитель главы администрации 
	Кузьменчук Н.В.
	
	
	

	И. о. начальника управления жизнеобеспечения
	Пятышина Я.В.
	
	
	

	Начальник отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения
	Биткеева Г.А.
	
	
	

	Начальник правового управления
	Покровская Э.К.
	
	
	

	Руководитель аппарата администрации
	Коваль Т.В.
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