АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 года                                  с. Чугуевка                                        № 932-НПА

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015 – 2024 годы»

(в редакции постановлений  от 04 августа 2015 года № 393-НПА,

от 02 октября  2015 года № 487 - НПА, от 21 марта 2016 года  № 93 – НПА, от 18 апреля  016 года № 156 – НПА, от 30 ноября 2016 года № 472 – НПА, от 31 марта 2017 года № 188 – НПА,  от 14 августа 2017 года № 526 – НПА, от 22 марта 2018 года № 141 – НПА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября  2013 года № 936, статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района,  администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную  программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района»  на 2015 – 2024 годы.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление администрации Чугуевского муниципального района от 30 сентября 2014 года № 817-НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1074-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Чугуевского муниципального района Сухогузова В.А.

И.о. главы администрации

Чугуевского муниципального района                                                         В.П. Ковалев

Утверждено

постановлением администрации

Чугуевского муниципального района

от 14 ноября 2014 года № 932-НПА

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского

муниципального  района»  на  2015 - 2024 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел дорожной деятельности и энергетики |
| --- | --- |
| Структура Программы: |  |
| подпрограмма | 1. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2024 годы |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района |
| Задачи Программы | - Проведение реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - Установка приборов учета энергоресурсов; - Повышение надежности и качества коммунальных услуг - Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство |
| Целевые индикаторы, показатели Программы | 1. Теплоснабжение: -снижение уровня потерь в теплосетях; 2. Водоснабжение: -соответствие проб питьевой водопроводной воды требованиям СанПиН; 3. Электроснабжение: -снижение уровня потерь электроэнергии в сетях; 4. Строительство инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2024 годы, в один этап |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края на финансирование муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета и бюджета Приморского края составляет: 124402,163 тыс.рублей, в том числе: 2015 год – 18 881,570 тыс. рублей; 2016 год – 11 848,930 тыс. рублей; 2017 год – 4420,520 тыс. рублей; 2018 год – 5250,381 тыс. рублей; 2019 год – 4850,381 тыс.рублей; 2020 год – 4150,381 тыс. рублей; 2021 год – 18750,000 тыс. рублей; 2022 год – 18750,000 тыс. рублей; 2023 год – 18750,000 тыс. рублей; 2024 год – 18750,000 тыс. рублей. В том числе: - бюджет Чугуевского муниципального района: 2015 год – 14712,570 тыс. рублей; 2016 год – 6563,820 тыс. рублей; 2017 год – 4414,920 тыс. рублей; 2018 год – 5250,000 тыс. рублей; 2019 год- 4850,000 тыс. рублей; 2020 год – 4150,000 тыс. рублей; 2021 год – 3750,000 тыс. рублей; 2022 год – 3750,000 тыс. рублей; 2023 год 3750,000 тыс.рублей; 2024 год – 3750,000 тыс. рублей. - бюджет Приморского края: 2015 год – 4 169,0 тыс. рублей; 2016 год – 5285,110 тыс. рублей; 2017 год – 5,600 тыс. рублей; 2018 год – 0,381 тыс. рублей; 2019 год – 0,381 тыс. рублей; 2020 год – 0,381 тыс. рублей; 2021 год – 15000,000 тыс. рублей; 2022 год – 15000,000 тыс. рублей; 2023 год – 15000,000 тыс. рублей; 2024 год – 15000,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программных мероприятий позволит снизить уровень потерь в тепловых сетяхк 2020 году на 5%, в электросетях на 6%, добиться 100% качества питьевой водопроводной воды, обеспечить земельные участки, предоставленные семьям, имеющим трех и более детей, под строительство жилья инженерными сетями электроснабжения |

- ˂*˃ - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Чугуевского муниципального района на соответствующий год.

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения района. Развитие коммунальной инфраструктуры напрямую связано с развитием общества,  наличие и состояние данной инфраструктуры может служить индикатором социально-экономического развития и современного состояния экономики в целом. Создание коммунальной инфраструктуры  требует особого внимания и значительных капитальных вложений для обеспечения её  надежного функционирования.

В настоящее время системы коммунальной инфраструктуры на территории  Чугуевского муниципального района характеризуются значительным  уровнем износа и высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, снижения качества предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

На территории Чугуевского муниципального района работают 7 предприятий жилищно-коммунального комплекса. Теплоснабжение осуществляет тепловой район «Чугуевский» филиала «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго» и Филиал ОАО «РЭУ» «Приморский», водоснабжение и водоотведение - ООО «Водолей», электроснабжение - Чугуевский РЭС Приморских северных электрических сетей ОАО "ДРСК" и МКП «Энергетик», содержание и обслуживание жилищного фонда обеспечивает ООО «Коммунальщик» и МУП «Горизонт». Кроме этого, содержание муниципального жилищного фонда и обеспечение тепловой энергией объектов культуры осуществляют Кокшаровское, Шумненское, Чугуевское сельские поселения.

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства района представлена 44 котельными и тепловыми сетями, общей протяженностью  21,8 км; водопроводом, протяженность его сетей 23,96 км; сетями водоотведения, общей протяженностью 28 км и жилищным фондом   486 тыс. кв. метров общей площади, из которых 66,04 тыс. кв. метров составляет муниципальный жилой фонд.

- В последние годы немало сделано в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За счет средств федерального, краевого и  местного бюджетов  приобретен мусоровоз, автогрейдер, трактор МТЗ-826, многоцелевая коммунально-строительная машина МКСМ-800Н, ремонтируются  водопроводные и канализационные сети, сети теплоснабжения, приобретена и смонтирована   станция обеззараживания воды на ВНС №1 и №2, проведена модернизация котельных №1, №6,оборудования на  котельных №№3,4,5,8, построена новая котельная №2  в селе Чугуевка, восстанавливается  уличное освещение в районном центре, освещаются общественные места в  других населенных пунктах.

Требует модернизации котельная №9, обеспечивающая тепловой энергией население села  Новочугуевка по улице  Вокзальной и объектов железнодорожной станции. Тепловые  сети находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением некоторых участков в селе Чугуевка по улицам   50 лет Октября, Комарова, Магистральной, в селе Цветковка требуется замена тепловой изоляции на теплотрассе протяженностью 650 метров. Остро стоит проблема обеспечения тепловой энергией жилого дома по улице Дзержинского, 7 село Чугуевка. На проектирование и строительство теплотрассы от котельной КГУП «Примтеплоэнерго» необходимо 1 700 тыс. рублей.

Для  обеспечения населения и объектов соцкультбыта питьевой водой ООО «Водолей»  переданы в аренду 3 водонасосные станции, из них 2 в с. Чугуевка, одна в с. Новочугуевка, 8 скважин, горизонтальный инфильтрационный водозабор галерейного типа.

Групповой скважинный водозабор (скв. №№ 1125б , 1125в, 1275) имеют износ более 60%. На инфильтрационном водозаборе галерейного типа качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН, особенно в весенний и осенний периоды. Для улучшения качества питьевой воды  необходимо пробурить 2 скважины в районе водонасосной станции № 1 по улице Лесная село  Чугуевка.

Также  требуется реконструкция  отдельных участков водопроводных сетей в селе  Чугуевка по улицам Комсомольская, Кустарная, Рабочая, Магистральная и Чкалова. Затраты составят 1 335,5 тыс. рублей  (2015 год – 527,5 тыс. руб., 2016 – 322,0 тыс. руб., 2017 год – 486,0 тыс. руб.). Не менее 300 тыс. руб. необходимо на реконструкцию колодцев.

Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и работают только в режиме механической очистки: хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются четырьмя канализационными насосными станциями на очистные сооружения и далее сбрасываются в реку Уссури.  Биологическая очистка отсутствует,  сточные воды сбрасываются недостаточно очищенными а объеме   немногим более 2,0  тыс. м³/ сутки. Району необходимы новые очистные сооружения производительностью 3,0 тыс. м³/ сутки  с реконструкцией  напорного канализационного коллектора от очистных сооружений и до выпуска в реку Уссури.

В трех  селах района  (Березовка, Заветное и Нижние Лужки) выработка электрической энергии осуществляется дизельными электростанциями. В селе Березовка в исправном состоянии четыре дизель-генератора, из них два  марки «Catarpillar», мощностью по 64 кВт каждый, один дизель-генератор марки АД-100 (100 кВт) и один марки А-01 (75 кВт); в селе Заветное - три дизель-генератора: один  марки «Catarpillar» мощностью по 200 кВт, один - марки АД-200 (200 кВт) и один марки «Шкода» (400 кВт); в селе Нижние Лужки - два дизель-генератора, из них один  марки «Teksan» мощностью 80 кВт и АД-100 (100 кВт). Указанные дизель-генераторы в связи с установленными сроками эксплуатации требуют поэтапной замены. Линии электропередач в указанных селах также требуют поэтапной реконструкции.

В связи с постоянным ростом цен на дизельное топливо администрация Чугуевского муниципального района выделяет субсидии из районного бюджета организациям, оказывающим услуги по энергоснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива.

МУП «Горизонт» занимается вопросами благоустройства Чугуевского сельского поселения, уличным освещением, содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда.

ООО «Коммунальщик» обеспечивает содержание и ремонт 63 многоквартирных домов (далее МКД) и содержание свалки  с. Чугуевка. МКД находятся в удовлетворительном состоянии, существующая свалка несанкционированная,  необходим полигон твердых бытовых отходов.

В связи с отводом земельных участков для строительства жилых домов для семей, имеющих трое и более детей, возникла  необходимость обеспечения их коммунальной инфраструктурой электроснабжения. Для чего необходимо строительство ТП 220/35 кВ с трансформатором 630 кВА, ЛЭП 35 кВ и ЛЭП 0,4 кВ.

В связи с принятием полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету, содержанию, лечению, вакцинации, утилизации биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии необходимо предусмотреть соответствующие средства в районном бюджете на их реализацию.

Несмотря на положительную динамику развития  в районе коммунальной сферы, сохраняется ряд нерешенных проблем, для решения которых целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые необходимо направить бюджетные средства. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры -  это  ключевой документ, определяющий вектор развития инженерной инфраструктуры на среднесрочную  перспективу (до 2018 года). Для муниципального района   данная  Программа будет  инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры  и    направлена  на  осуществление  надежного  и  устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной  инфраструктуры,  обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- установка приборов учета энергоресурсов;

- повышение надежности и качества коммунальных услуг

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы), соответствующие целям и задачам Программы, представлены в приложении № 1 к Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Обобщенная характеристика мероприятий, предлагаемых к реализации для решения поставленных Программой задач, отражена в приложении № 2 к Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования на выполнение намеченных мероприятий.

Отдел жизнеобеспечения Чугуевского муниципального района:

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Чугуевского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Чугуевского муниципального района (приложение № 3 к Программе).

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края составляю 124402,163 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 18 881,570 тыс. рублей;

2016 год – 11 848,930 тыс. рублей;

2017 год – 4420,520 тыс. рублей;

2018 год – 5250,381 тыс. рублей;

2019 год – 4850,381 тыс.рублей;

2020 год – 4150,381 тыс. рублей;

2021 год – 18750,000 тыс. рублей;

2022 год – 18750,000 тыс. рублей;

2023 год – 18750,000 тыс. рублей;

2024 год – 18750,000 тыс. рублей.

в том числе: бюджет Чугуевского муниципального района:

2015 год – 14712,570 тыс. рублей;

2016 год – 6563,820 тыс. рублей;

2017 год – 4414,920 тыс. рублей;

2018 год – 5250,000 тыс. рублей;

2019 год- 4850,000 тыс. рублей;

2020 год – 4150,000 тыс. рублей;

2021 год – 3750,000 тыс. рублей;

2022 год – 3750,000 тыс. рублей;

2023 год  3750,000 тыс.рублей;

2024 год – 3750,000 тыс. рублей.

- бюджет Приморского края:

2015 год – 4 169,0 тыс. рублей;

2016 год – 5285,110  тыс. рублей;

2017 год – 5,600 тыс. рублей;

2018 год – 0,381 тыс. рублей;

2019 год – 0,381 тыс. рублей;

2020 год – 0,381 тыс. рублей;

2021 год – 15000,000 тыс. рублей;

2022 год – 15000,000 тыс. рублей;

2023 год – 15000,000 тыс. рублей;

2024 год – 15000,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Чугуевского муниципального района на соответствующий год, исходя из его возможностей.

- 7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2015 – 2024 годах в один этап.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8 ноября 2013 года № 936 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района».

В ходе реализации Программы планируется достичь к 2020 году следующих результатов:

1. В области теплоснабжения:

-снижение уровня потерь в тепловых сетях  на 5%;

2. В области водоснабжения:

-соответствие проб питьевой водопроводной воды требованиям СанПиН в 2018 году на уровне 100%;

3. В области электроснабжения:

-снижение уровня потерь электроэнергии в сетях на 6%;

4. Земельные участки, предоставленные семьям, имеющим трех и более детей под строительство жилья будут обеспечены  инженерными сетями электроснабжения.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение  суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве.

Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Общее руководство и текущее управление реализации Программы осуществляется заместителем администрации Чугуевского муниципального района курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения отдельных мероприятий Программу;

- информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

- подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в Финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о внесении изменений в Программу и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

Приложение №1

к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района»

на 2015-2024 гг.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2020 гг.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | снижение уровня потерь в теплосетях | % | 18 | 10,5 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,0 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | соответствие проб питьевой водопроводной воды требованиям СанПиН | % | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Снижение уровня потерь электроэнергии в сетях | % | 30,8 | 28,8 | 25,0 | 21,0 | 16,0 | 11,0 | 6,0 |
| 4. | Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей | км | 0 | 0,45 | 0,93 | - | - | - | - |

Приложение №1

Приложение № 2

к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.                                                                                                                                                                                                     .

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации подпрограм мы, отдель ного мероп риятия | Окончания реализации подпрограммы, отдельного мероп риятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование строительства теплотрассы, ремонт внутренней системы теплоснабжения жилого дома по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | Надежное обеспечение жильцов дома тепловой энергией |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 Котельной № 2 в с. Чугуевка. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей | «-« | 2015 | 2020 | Снижение потерь тепловой энергии. |
| 3. | Бурение и устройство водозаборной скважины по ул. Вокзальная с. Но-вочугуевка. Ремонт участков водо-проводных сетей в селах Чугуевка, Новочугуевка, Каменка, Цветковка. Установка водоразборных колонок. | «-« | 2015 | 2020 | Устранение утечек воды в сетях, снижение потерь. |
| 4. | Бурение скважин по ул. Лесной в с. Чугуевка | «-« | 2018 | 2018 | Качественное водоснабжение населения с. Чугуевка |
| 5. | Реконструкция колодцев децентрализованного водоснабжения | «-« | 2015 | 2020 | Качественное водоснабжение сел района |
| 6. | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Ломоносова, Комсомольская, Дзержинского в с. Чугуевка. Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Чугуевка, Каменка. | «-« | 2015 | 2020 | Обеспечение качественного водоотведения |
| 7. | Приобретение дизель-генератора на ДЭС в с.Нижние Лужки | «-« | 2015 | 2015 | Экономия дизельного топлива, снижение себестоимости 1кВт/часа |
| 8. | Капитальный ремонт здания электростанции и водонасосной станции в с. Заветное, ограждение ДЭС с. Березовка, с. Заветное, с. Нижние Лужки | «-« | 2016 | 2018 | Надежность обеспечения электроэнергией населения |
| 9. | Капитальный ремонт водопровода от насосной по ул. Кустарная до ЦРБ по ул. Строительная, 2 | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения |
| 10. | Приобретение и установка системы очистки воды на водонасосной станции по ул. Вокзальная | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение качественного водоснабжения |
| 11. | Приобретение и установка котла на котельной №5 в с. Чугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Надежное обеспечение жильцов микрорайона тепловой энергией |
| 12. | Ремонт участка водовода протяженностью 98 метров по ул. Строительная от дома № 2б до № 10 с. Чугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения |
| 13. | Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Комсомольская, д. 14. С. Чугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение качественного водоотведения |
| 14. | Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Титова д. 64, с. Чугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение качественного водоотведения |
| 15. | Ремонт участка водовода протяженностью 60 метров по ул. Кустарная от дома № 32 до № 34 с. Чугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения |
| 16. | Реконструкция системы водоснабжения с установкой насосной станции по ул. Вокзальная с. Новочугуевка | «-« | 2017 | 2017 | Обеспечение надежного и бесперебойного, качественного водоснабжения |
| 17. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | «-« | 2015 | 2020 | Упорядочение захоронения, наведение порядка на кладбищах сел района |
| 18. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива | «-« | 2015 | 2015 | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 19. | Ремонт помещений дизельных электростанций в с.Заветное, с.Нижние Лужки, ремонт линий электропередач | «-« | 2015 | 2020 | Снижение уровня потерь электроэнергии в сетях |
| 20. | Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта | «-« | 2015 | 2020 | Обеспечение ремонта многоквартирных домов |
| 21. | Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, подготовка технической документации | «-« | 2015 | 2020 | Содержание и ремонт жилфонда |
| 22. | Уборка и размещение мусора и отходов, ликвидация несанкционированных свалок, размещение твёрдых коммунальных отходов Чугуевского муниципального района | «-« | 2016 | 2020 | Наведения санитарного порядка |
| 23. | Асфальтирование контейнерных площадок ТКО | «-« | 2018 | 2018 | Обеспечение соблюдения правил и норм обращения с ТКО |
| 24. | Очистка и углубление русла ручьев, отвод воды по ул. Набережная, Приморская, Школьная в с. Чугуевка | «-« | 2018 | 2019 | Предотвращение подтапливания близлежащих домовладений |
| 25. | Проведение восстановительных работ в жилых помещениях, занимаемых одиноко проживающими гражданами | «-« | 2016 | 2016 | Ликвидация последствий наводнения в сентябре 2016 года |
| 26. | Разработка и согласование в Роспотребнадзор проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения в количестве 7 штук в Чугуевском муниципальном районе | «-« | 2018 | 2018 | Соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам |
| 27. | Проектирование очистных сооружений | «-« | 2019 | 2019 | Обеспечение очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки на водных объектах |
| 28. | Строительство очистных сооружений | «-« | 2020 | 2024 | Обеспечение очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки на водных объектах |
|  | І. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |
| 29.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Отдел дорожной деятельности и энергетики, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения; |
| 29.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | «-« | 2016 | 2016 |  |
| 29.3 | Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | «-« | 2015 | 2020 | Надлежащий учет граждан по данной категории |

Приложение № 3

к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.

- ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024гг.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприя-тия, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник ресурсного обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной Чугуевского муниципального района на 2015-2024 годы» |  |  | Всего |  | 124402,163 | 18 881,57 | 11848,93 | 4 420,52 | 5 250,381 | 4 850,381 | 4 150,381 | 18750,0 | 18750,0 |  | 18750,0 |  | 18750,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет* |  | 69 460,853 | 4 169,00 | 5 285,11 | 5,60 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 15000,0 | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципаль ного р-на |  | 54 941,310 | 14 712,57 | 6 563,82 | 4 414,92 | 5 250,00 | 4 850,00 | 4 150,00 | 3750,0 | 3750,0 |  | 3750,0 |  | 3750,0 |
|  | Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального района | Администрация Чугуевского муниципального района |  |  |  | 54941,310 | 14 712,57 | 6 583,82 | 4 414,92 | 5 250,00 | 4 850,00 | 4 150,00 | 3750,0 | 3750,0 |  | 3750,0 |  | 3750,0 |
| 1. | Проектирование строительство теплотрассы, ремонт внутренней системы теплоснабжения жилого дома по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка | Администрация Чугуевского муниципального района |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 1 487,0 | 1 487,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 Котельной № 2 в с. Чугуевка. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 1 950,5 | 527,50 | 83,0 | 0 | 800,00 | 540,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Бурение и устройство водозаборной скважины по ул. Вокзальная с. Новочугуевка. Ремонт участков водопроводных сетей в селах Чугуевка, Новочугуевка, Каменка, Цветковка. Установка водоразборных колонок | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 3 356,63 | 0 | 888,11 | 868,52 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Бурение скважин по ул. Лесной в с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 2 452,69 | 288,00 | 264,69 | 0 | 1 000,00 | 800,00 | 100,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6. | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Ломоносова, Комсомольская, Дзержинского в с. Чугуевка. Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Чугуевка, Каменка. | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 7. | Приобретение дизель-генератора на ДЭС в с.Нижние Лужки | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 677,77 | 677,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт здания электростанции и водонасосной станции в с. Заветное, ограждение территорий ДЭС в с. Березовка, Заветное и Нижние Лужки | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9. | Капитальный ремонт водопровода от насосной по ул. Кустарная до ЦРБ по ул. Строительная, 2 | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 312,76 | 0 | 0 | 312,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 10. | Приобретение и установка системы очистки воды на водонасосной станции по ул. Вокзальная | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 219,72 | 0 | 0 | 219,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 11. | Приобретение и установка котла на котельной № 5 с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 12. | Ремонт участка водовода протяженностью 98 метров по ул. Строительная от дома № 2б до № 10 с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 90,00 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 13. | Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Комсомольская, д. 14. С. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 57,00 | 0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14. | Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Титова д. 64, с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 42,00 | 0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 15. | Ремонт участка водовода протяженностью 60 метров по ул. Кустарная от дома № 32 до № 34 с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 40,00 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 16. | Реконструкция системы водоснабжения с установкой насосной станции по ул. Вокзальная с. Новочугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального район |  | 180,00 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 17. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 6 509,10 | 979,10 | 1 255,00 | 1 075,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 18. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 1 187,00 | 1 187,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 19. | Ремонт помещений дизельных электростанций в с.Заветное, с.Нижние Лужки, ремонт линий электропередач | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 1 253,00 | 0 | 1 253,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 20. | Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 5 255,04 | 394,20 | 854,92 | 975,92 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 21. | Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 7 476,80 | 5 003,00 | 679,80 | 354,0 | 600,00 | 600,00 | 240,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 22. | Уборка и размещение мусора и отходов, ликвидация несанкционированных свалок, размещение отходов на территории Чугуевского муниципального района | «-« |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 23. | Асфальтирование контейнерных площадок ТКО | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района |  | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 24. | Очистка и углубление русла ручьев, отвод воды по ул. Набережная, Приморская, Школьная в с. Чугуевка | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 25. | Проведение восстановительных работ в жилых помещениях, занимаемых одиноко проживающими гражданами | «-« |  | Краевой бюджет |  | 140,960 | 0 | 140,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 26. | Разработка и согласование в Роспотребнадзор проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (скважины, скважинные водозаборы, галерейный водозабор) в количестве 7 штук в Чугуевском муниципальном районе | «-« |  | Бюджет Чугуев-ского муници-пального района |  | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 27. | Проектирование очистных сооружений | «-« |  | Бюджет Чугуев-ско-го муници-пального района |  | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Всего |  | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 28. | Строительство очистных сооружений | «-« |  | Бюджет Чугуев-ско-го муници-пального района |  | 15200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 3750,0 | 3750,0 |  | 3750,0 |  | 3750,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 60000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15000,0 | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
|  |  |  |  | Всего |  | 75200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 18750,0 | 18770,0 |  | 18750,0 |  | 18750,0 |
| 2. | I. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 КВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ. Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. |  |  |  | Всего | 14774,193 | 8 338,00 | 6 429,45 | 5,60 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет* | 9 319,893 | 4 169,00 | 5 144,15 | 5,60 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального района | 5 454,3 | 4 169,00 | 1 285,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 29.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 КВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ |  | Администрация Чугуевского муниципального района |  | Бюджет Чугуевского муниципального района | 4 169,00 | 4 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 4 169,00 | 4 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 29.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ |  | «-« |  | Бюджет Чугуевского муниципального района | 1 285,3 | 0 | 1 285,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 5 139,2 | 0 | 5 139,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 29.3. | Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | «-« |  | Краевой бюджет | 11,693 | 0 | 4,95 | 5,60 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

*(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

)

Приложение №4

к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района»                                                                                                                                                              на 2015-2018 г.г.

- Подпрограмма № 1

- «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

- на территории Чугуевского муниципального района»

- на 2015 - 2020 годы

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| - Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района |
| --- | --- |
| - Структура подпрограммы |  |
| - Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». |
| - Цели Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: - обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения; - создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной категории граждан. |
| - Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: - получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры электроснабжения; - выполнение проектно-сметных работ на инженерную инфраструктуру электроснабжения земельных участков; - оформление технических условий на подключение к инженерной инфраструктуре электроснабжения земельных участков. - экспертиза проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения; - выполнение строительно-монтажных работ по обеспечению коммунальной инфраструктурой электроснабжения земельных участков предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства. |
| - Целевые индикаторы и показатели | Строительство 2,31 км инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей. |
| - Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы, в один этап |
| - Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края на финансирование муниципальной Программы | Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края на финансирование муниципальной Программы всего составит – 14774,193 тс. Рублей, в том числе по годам: : 2015 год – 8 338 тыс. рублей; 2016 год – 6429,45 тыс. рублей; 2017 год – 5,60 тыс. рублей; 2018 год – 0,381 тыс. рублей; 2019 год – 0,381 тыс. рублей; 2020 год – 0,381 тыс. рублей По источникам финансирования: - за счет средств районного составляет 5454,3 тыс. рублей в том числе по годам: 2015 год – 4 169 тыс. рублей; 2016 год – 1285,3 тыс. рублей. - за счет средств краевого бюджета-9319,893 тыс. рублей, в том числе по годам:: 2015 год – 4 169 тыс. рублей; 2016 год – 5144,15 тыс. рублей; 2017 год – 5,6 тыс. рублей; 2018 год – 0,381 тыс. рублей; 2019 год – 0,381 тыс. рублей; 2020 год – 0,381 тыс. рублей. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой электроснабжения. |

- ˂*˃ - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Чугуевского муниципального района на соответствующий год.

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Разработка и реализация подпрограммы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма) осуществляется в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой электроснабжения для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой - электроснабжением.

По состоянию на 01.08.2014 года в реестр для получения земельных участков в собственность бесплатно под индивидуальное жилищное строительство  включено 65 семей.

В 2013 году сформировано и предоставлено под индивидуальное жилищное строительство в собственность бесплатно семьям, имеющих 3 и более детей, 6 земельных участков.

За период 2012-2013 годов на кадастровый учет поставлено 54 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство для предоставления гражданам, имеющих 3 и более детей. По результатам  жеребьевки земельные участки предоставлены в собственность бесплатно.

Предоставляемые земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой электроснабжения, строительство которой требует значительных финансовых затрат.

Учитывая, что почти 90% многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства, отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности по его застройке.

Анализ проблем, связанных с обеспечением коммунальной инфраструктурой электроснабжения земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы является:

- обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения.

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной  категории граждан.

Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

а) Получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры электроснабжения.

б) Выполнение проектно-сметных работ на инженерную инфраструктуру электроснабжения земельных участков:

- проведение торгов на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения;

-проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения.

в) Оформление технических условий на подключение к инженерной инфраструктуре электроснабжения земельных участков:

- оформление технических условий на подключение к сетям электроснабжения;

-подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения;

-экспертиза проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения.

г) Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства:

- проведение торгов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры электроснабжения;

- получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной инфраструктуры электроснабжения;

- организация строительно-монтажных работ электрических сетей;

-получение разрешения на ввод инженерной инфраструктуры электроснабжения;

- передача построенных объектов эксплуатирующим организациям.

- 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) соответствующие целям и задачам Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Обобщенная характеристика мероприятий, предлагаемых к реализации для решения поставленных Подпрограммой задач, отражена в приложении № 2 к Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 годы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования на выполнение намеченных мероприятий.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов при выполнении работ;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объём финансирования Подпрограммы составляет 14 774,193  тыс. руб.

2015 год – 8 338 тыс. руб.

2016 год – 6429,45 тыс. руб.

2017 год – 5,60 тыс. рублей;

2018 год – 0,381 тыс. рублей;

2019 год – 0,381 тыс. рублей;

2020 год – 0,381 тыс. рублей

Финансирование Подпрограммы планируется из следующих источников:

2015 год

- 4 169 тыс. руб. - краевой бюджет;

- 4 169 тыс. руб. - районный бюджет.

2016 год

- 5144,15 тыс. руб. - краевой бюджет;

- 1 285,30 тыс. руб.- районный бюджет.

2017 год

- 5,6  тыс. руб. - краевой бюджет;

2018 год

- 0,381-  краевой бюджет.

2019 год

- 0,381-  краевой бюджет.

2020 год

- 0,381-  краевой бюджет.

Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 3 к Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2020 годы.

- 7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в один этап.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8 ноября 2013 года № 936 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района».

Реализация программных мероприятий позволит построить подстанцию ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и воздушные линий ВЛ 35 кВ, а также ВЛ 0,4 кВ, увеличив протяженность инженерных сетей электроснабжения района на 2,31 км.

- 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Общее руководство и текущее управление реализации Подпрограммы осуществляется заместителем администрации Чугуевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы;

- информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Подпрограммы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

- подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в Финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о внесении изменений в Подпрограмму и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 5

к программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района»

на 2014 – 2018 г.г.

ПОРЯДОК

предоставления субсидий, выделяемых из районного бюджета организациям, оказывающим на территории Чугуевского муниципального района услуги по энергоснабжению населения, на возмещение затрат связанных

с приобретением топлива

1. Настоящий Порядок разработан в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 части  2 статьи 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,  постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» и определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из районного бюджета организациям, оказывающим на территории Чугуевского муниципального района услуги населению по электроснабжению, на  возмещение затрат, связанных с приобретением топлива (далее – субсидии), категорию и критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, а так же порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии выделяются из районного бюджета с целью возмещения затрат, организациям, оказывающим на территории Чугуевского муниципального района услуги по энергоснабжению населения (далее – организации), связанных с приобретением топлива для производства электрической энергии в текущем финансовом году.

3. Субсидии предоставляются организациям, зарегистрированным на территории Чугуевского муниципального района в качестве юридического лица, при условии, что доля в оказании услуг по электроснабжению составляет более 35 процентов.

4.  Субсидии   предоставляются   организациям,   если затраты,  связанные  с приобретением топлива,  превышают  расходы,  утвержденные  департаментом  по

тарифам   Приморского   края   при   установлении   экономически   обоснованных

тарифов на электрическую энергию, по причине увеличения стоимости следующих видов топлива: дизельное топливо, топливо судовое маловязкое.

5. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:

Сn = Sum Зтi, где:

Сn- размер субсидии, выделяемой организации,

Sum Зтi – сумма затрат организации, связанных с приобретением  видов топлива, указанных в п. 4  настоящего Порядка, определяемых по формуле:

Зтi = ФСтi – ЭСтi х Vтi, где:

ФСтi - фактические затраты на приобретение топлива (далее - фактические затраты), состоящие из стоимости топлива и расходов по его доставке до пункта назначения;

ЭCтi - цена приобретения единицы топлива, учитываемая департаментом по тарифам Приморского края при установлении экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию соответственно на отчетный финансовый год и на текущий финансовый год – год предоставления субсидии;

Vтi - объем приобретенного топлива.

При предоставлении субсидий к расчету принимается общий объем приобретенного топлива.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, кассовым планом исполнения районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели администрацией Чугуевского муниципального района в текущем финансовом году.

7. Для получения субсидии в текущем финансовом году организации предоставляют, в отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;

сведения об организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

сведения о количестве абонентов - физических лиц, с которыми у данной организации заключены договоры электроснабжения;

заверенную руководителем организации копию договора на поставку топлива,

заключенного между организацией и поставщиком топлива;

документы, подтверждающие приобретение топлива, заверенные руководителем организации (копии счетов-фактур на приобретение топлива, копии счетов - фактур   на    услуги   по   перевозке    нефтепродуктов; копии товарных накладных или накладные на отпуск материалов на сторону; копии транспортных накладных и (или) актов приема-передачи на услуги по перевозке нефтепродуктов);

иные финансово-хозяйственные документы по запросам администрации Чугуевского муниципального района.

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией Чугуевского муниципального района и организацией (далее – соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе:

а)целевое назначение субсидии;

б)права и обязанности сторон соглашения;

в)обязательство организации предоставлять отчетность, предусмотренную пунктом 8 настоящего Порядка;

г)согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление администрацией Чугуевского муниципального района и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

е) случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

8. Организации предоставляют ежемесячно в срок до 10числа  месяца, следующего за месяцем перечисления субсидии, в отдел жизнеобеспечения  администрации Чугуевского муниципального района отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку  и копии документов, подтверждающих оплату топлива, заверенную руководителем организации.

9. Ответственность за достоверность предоставленных документов для получения субсидии, результативность и целевой характер ее использования несет руководитель организации.

10. Администрация Чугуевского муниципального района  и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее - нарушение), организации обязаны осуществить возврат субсидии в районный бюджет.

Требование о возврате субсидии в районный бюджет (далее - требование) направляется организации в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

12. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не использованные организацией в отчетном финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет в течение 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в соглашении.

- Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий,

выделяемых из районного бюджета организациям,

оказывающим на территории

Чугуевского муниципального района

услуги населению по электроснабжению,

на возмещение затрат, связанных

с приобретением топлива

Форма

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное  наименование  организации  с  указанием  ее организационно-правовой

формы _____________________________________________________________________

Сокращенное наименование организации ______________________________________

ИНН ______________________________ КПП ____________________________________

Адрес  (место  нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного органа

юридического лица: ________________________________________________________

Номер  документа,  подтверждающего  факт внесения записи об организации как

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

___________________________________________________________________________

Дата государственной регистрации __________________________________________

Место государственной регистрации _________________________________________

Телефон/факс ______________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации, телефон __________________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон _______________________________________

Код ОКВЭД (экономическая деятельность) ____________________________________

Код ОКОФ (основные фонды) _________________________________________________

Код ОКФС (форма собственности) ____________________________________________

Код ОКАТО (местонахождение) _______________________________________________

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) _________________________________

Код ОКОГУ (орган управления) ______________________________________________

Размер уставного капитала (тыс. рублей) ___________________________________

Доля государства в уставном капитале (процентов) __________________________

Принадлежность к холдинговым структурам (с указанием наименования холдинга)

___________________________________________________________________________

Численность работников, человек ___________________________________________

Банковские реквизиты (указать рублевые и валютные счета)

___________________________________________________________________________

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. рублей:

за последний отчетный год _________________________________________________

за последний отчетный период ______________________________________________

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей ___________________________________

за последний отчетный год _________________________________________________

за последний отчетный период ______________________________________________

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток), тыс. рублей:

за последний квартал ______________________________________________________

за последний отчетный год _________________________________________________

Балансовая стоимость всех активов (на последнюю отчетную дату), тыс. рублей

___________________________________________________________________________

Сумма чистых активов (на последнюю отчетную дату), тыс.руб.________________

Дата составления ___________ 20___ г.

Руководитель _________________________________  ___________

(должность руководителя, Ф.И.О.)   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________________  ___________

(Ф.И.О.)             (подпись)

М.П.

- Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий,

выделяемых из районного бюджета

организациям, оказывающим на территории

Чугуевского муниципального района

услуги населению по электроснабжению,

на возмещение затрат

Форма

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТОПЛИВА

За период с ____ 20__ г. по ___ 20__ г.

Наименование организации полное: ___________________________________________

сокращенное: _______________________________________________________________

ИНН ____________________________ КПП _______________________________________

Адрес  (место  нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного органа

юридического лица: _________________________________________________________

- 1. Поступление субсидии за отчетный период:

| Дата поступления | Платежное поручение |  | Сумма выделенных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  |
| ВСЕГО за отчетный период: |  |  |  |

ВСЕГО получено за отчетный период (прописью): ______________________ руб.

- 2. Оплачено за счет субсидии за отчетный период:

| Наименование поставщика | Платежное поручение |  | Сумма, руб. | Назначение платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата |  |  |
| Итого по поставщику: |  |  |  |  |
| Итого по поставщику: |  |  |  |  |
| Всего оплачено: |  |  |  |  |

ВСЕГО оплачено за топливо за отчетный период (прописью):

______________________________________________________________________ руб.

3. Остаток субсидии:

ВСЕГО за отчетный период: __________ (_______________________________) руб.

Дата составления ___________ 20___ г.

Руководитель _________________________________  ___________

(должность руководителя, Ф.И.О.)   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________________  ___________

(Ф.И.О.)             (подпись)

М.П.