

ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 21.10.2022 г. |  | № 414 |
| **О заслушанной информации** |

 Заслушав и обсудив Информацию о ходе реализации муниципальных программ «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и планируемых мероприятиях на 2023 год, представленную заместителем главы администрации Чугуевского муниципального округа, начальником управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа (Щенев И.В.), Дума Чугуевского муниципального округа

РЕШИЛА:

 Принять к сведению прилагаемую Информацию об исполнении муниципальных программ «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы».

Председатель Думы

Чугуевского муниципального округа Е.В.Пачков

Приложение

к решению Думы Чугуевского

муниципального округа

от 21.10.2022 № 414

**Информация о ходе реализации муниципальных программ «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и планируемых мероприятиях на 2023 год.**

1. Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 20.02.2020 года № 102-НПА.

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по содержанию и благоустройству территорий Чугуевского муниципального округа, содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Соисполнителем муниципальной программы в рамках утвержденного муниципального задания является муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная коммунальная служба» Чугуевского муниципального округа.

**На текущий финансовый год с целью исполнения программных мероприятий было предусмотрено 10 534 830,00 руб. Кассовое исполнение в настоящий момент составляет 8 244 558,48 руб., - 78,26 %.**

МБУ «СКС» в рамках полученной субсидии по муниципальному заданию (8 450 000,00 руб.) по программным мероприятиям «содержание и благоустройство» за девять месяцев 2022 года исполнены следующие виды работ: уборка мусора в общественных местах и местах общего пользования с последующим вывозом, окраска и мелкий ремонт урн, скамеек, ограждений и спортивного инвентаря, очистка от снега и наледи территорий общего пользования, Спиливание и кронирование деревьев. Исполнение в сумме составляет 6 837 500,00 руб. – 80,92%.

Также МБУ «СКС» осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На данные цели предусмотрено 1 000 000,00 руб. (содержание мест захоронения), исполнено 780 000,00 – 78%. Предоставляется субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших 84 830,00 руб., исполнено 33 430,48 руб. – 39,41 %.

По отдельному мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов предусмотрено 1 000 000,00, исполнено – 593 628,00 руб., - 59,36%.

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 05.10.2019 года № 688-НПА (далее прграмма).

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия:

1. Приобретение и установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети муниципальным бюджетным учреждением «Специализированной коммунальной службой Чугуевского муниципального округа» сети на общую сумму 1 500,000 тыс. рублей.

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, на общую сумму 63 948,016 тыс. рублей.

3. Устройство и восстановление уличного освещения на сумму 10 674,302 тыс. рублей.

4. Диагностика и паспортизация дорог общего пользования на сумму 100,000тыс. рублей.

5. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края в сумме 20 000,000тыс. рублей.

6. Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда Чугуевского округа в рамках софинансирования на сумму 202,020 тыс. рублей

7. Непрограммные мероприятия за счет Резервного фонда АЧМО:

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение (МБУ «СКС» ЧМО на сумму 224,000 тыс. рублей;

-на ликвидацию ЧС, на сумму 278,342 тыс. рублей.

 Соисполнителем муниципальной программы в рамках утвержденного муниципального задания является муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная коммунальная служба» Чугуевского муниципального округа.

**Программой на 2022 год запланировано 96 926,681 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года выполнено работ на сумму 60 675,054 тыс. рублей, процент исполнения 62,60%.**

По мероприятиям программы за 9 месяцев 2022 года выполнено работ:

1. Приобретение и установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети муниципальным бюджетным учреждением «Специализированной коммунальной службой Чугуевского муниципального округа» сети на общую сумму 1 375,000 тыс. рублей:

-приобретение и установка дорожных знаков – 447,300 тыс. руб.;

-разметка пешеходных переходов – 546,370 тыс. руб.;

-разметка улично-дорожной сети – 381,330 тыс. руб.

2. Содержание автомобильных дорог муниципальным бюджетным учреждением «Специализированной коммунальной службой Чугуевского муниципального округа» на сумму 12 500,000 тыс. рублей:

-зимнее содержание дорог – 1 945,420 тыс. руб.;

-приобретение против гололедного материала – 554,580 тыс. руб.;

-планировка автогрейдером дорог Чугуевского МО – 4 500,000 тыс. руб.;

-отсыпка дорог Чугуевского МО – 2 000,000 тыс. руб.;

-ямочный ремонт дорог Чугуевского МО – 2 500,000 тыс. руб.;

-укрепление обочин дорог Чугуевского МО – 500,000 тыс. руб.;

-очистка дорог от мусора – 100,000 тыс. руб.;

-уборка опасных деревьев вдоль дорог – 100,000 тыс. руб.;

-скашивание травы вдоль дорог – 300,000 тыс. руб.

3. Произведен ремонт моста в с. Чугуевка ул. Пугачева 52а на сумму 223,744 тыс. руб.

4. Произведен ремонт автомобильных дорог:

-ул. Комсомольской села Чугуевка (1 848м) на сумму 9 110,748 тыс. руб.;

-ул. Комсомольской с присоединением к ул. Ленинская в селе Булыга Фадеево (3 965м) на сумму 18 092,850 тыс. руб.;

-ул. Ленинская 49-51 в селе Булыга Фадеево (66м и парковки 188,32 м2) на сумму 494,950 тыс. руб.;

-устройство парковки по ул. 50лет Октября 187 с. Чугуевка (303м2) на сумму 508,178 тыс. руб.;

-отсыпка переулка Луговой от котельной № 1 до пересечения с 50лет Октября с. Чугуевка (70м) на сумму 216,154 тыс. руб.;

-ул. Береговая с. Чугуевка (1 129м) на сумму 4 653,952 тыс. рублей (софинансирование с краевым бюджетом);

-ул. Советская с. Чугуевка (дополнительный участок) на сумму 392,848 тыс. рублей (софинансирование с краевым бюджетом);

-ул. 2ая Набережная с. Чугуевка (845 м) на сумму 36,888 тыс. рублей (софинансирование с краевым бюджетом);

-ул. Чкалова с. Чугуевка (901м) на сумму 3 688,844 тыс. рублей (софинансирование с краевым бюджетом);

-ул. Школьной с. Чугуевка (500м) с устройством автостоянки (400м2) на сумму 3 130,026 тыс. рублей.

-ул. Шоферской с. Чугуевка (290м) на сумму 1 317,030 тыс. рублей.

5. Устройство уличного освещения:

-с. Чугуевка по улицам Лапика-Лесная (2 340м) на сумму 2 110,696 тыс. руб.;

- с. Чугуевка по улице Магистральная (700м) на сумму 596,651 тыс. руб.

6. Разработан проект организации дорожного движения на сумму 68,000 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты, но не исполнены (в связи с ЧС): Ремонтавтомобильных дорог общего пользования населенных пунктов АО «Примавтодор»:

-устройство парковки по ул. Комсомольской возле РДК (702м2);

-ремонт ав\дорог с. Чугуевка ул. 50лет Октября от дома № 204 до пересечения с ул. Луговой (межквартальная дорога 125м, парковки 308м2);

-с.Самарка ул. Советская (340м);

-ремонт асфальтобетонного покрытия возле автостанции с. Чугуевка (2700м).

Уличное освещение ООО «Коммунальщик»:

-с. Чугуевка ул. Советская (1 281м);

-с. Чугуевка ул. Всев, Сибирцева, Чапаева, Трудовая (2 898).

**Программой запланировано на 2023 год:**

1. Приобретение и установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети муниципальным бюджетным учреждением «Специализированной коммунальной службой Чугуевского муниципального округа» сети на общую сумму 1 500,000 тыс. рублей.

2. Содержание автомобильных дорог муниципальным бюджетным учреждением «Специализированной коммунальной службой Чугуевского муниципального округа» на сумму 14 500,000 тыс. рублей.

3. Ремонт моста в с. Изюбринный на сумму 4 000,000 тыс. рублей.

4. Ремонт автомобильных дорог на сумму 56 381,582 тыс. рублей:

-село Чугуевка по улицам: Лазо (1 600м) на сумму 9 743,632 тыс. рублей; Комарова (300м) на сумму 1 826,931 тыс. рублей: Лесная (800) на сумму 4 871,816 тыс. рублей: Титова (500м) на сумму 3 044,885 тыс. рублей: пересечение ул. Титова с ул. Комарова (200м) на сумму 1 217,954 тыс. рублей: переул. Первомайский – ул. Сибирская (500м) на сумму 3 044,885 тыс. рублей: Рабочая (150м) на сумму 913,465 тыс. рублей;

-село Булыга Фадеево ул. Колхозная (2 780м) на сумму 14 153,326 тыс. рублей:

-за счет софинансирования с краевым бюджетом:

-село Кокшаровка ул. : Колхозная (650м) на сумму 3 699,293 тыс. рублей; Советская (657м) на сумму 3 022,750 тыс. рублей;

-село Шумный ул.: Центральная (900м) на сумму 3 455,517 тыс. рублей; Арсеньева (660м) на сумму 4 822,441 тыс. рублей.

-устройство пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений (освещение, светофоры, пешеходное (леерное) ограждение на сумму 2 500,000 тыс. рублей.

5. Уличное освещение в селе Чугуевка улицы: 50лет Октября (от магазина «Салют» до перекрёстка с. Новомихайловка (6 026м) 12 845,355 тыс. рублей; Кустарная (от пересечения с ул. Титова до участка с кадастровым номером 25:23:150104:44 (до свалки) (3 803м) на сумму 8 103,653 тыс. рублей.

6. Диагностика и паспортизация дорог на сумму 3 800,000 тыс. рублей.

**Итого работ по дорожной деятельности на 2023 год на сумму 101 282,105 тыс. рублей.**