АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | с. Чугуевка |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»

Руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»  (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы подпрограмм и отдельных мероприятий» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 4 «Паспорт подпрограммы № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 1  в части «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями» к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 5 «Паспорт подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                            Р.Ю. Деменев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2022 года №_______

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа. |
| --- | --- |
| Структура Программы | 1. Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»; 2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа». |
| Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020–2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па. |
| Цель Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа; 4. Создание условий для отдыха населения Чугуевского муниципального округа; 5.Создание механизма прямого участия граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Чугуевского муниципального округа; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чугуевского муниципального округа; 3. Формирование (обустройство) мест массового отдыха населения; 4. Формирование (обустройство) детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; 4.Количество отремонтированных объектов благоустройства (дворовых территорий многоквартирных жилых домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок), ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2020 - 2027 годах в один этап. |
| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 92 387 663,32 рублей, в том числе: 2020 год - 19 860 051,56 рублей; 2021 год - 14 362 178,39 рублей; 2022 год - 15 830 669,71 рублей; 2023 год - 21 167 381,83 рублей; 2024 год - 21 167 381,83 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы – 32 496 443,94 рублей, в том числе: 2020 год - 5 753 128,70 рублей; 2021 год - 6 842 871,73 рублей; 2022 год - 6 633 481,17 рублей; 2023 год - 6 633 481,17 рублей; 2024 год - 6 633 481,17 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 54 479 453,19 рублей, в том числе: 2020 год - 13 580 068,04 рублей; 2021 год - 6 800 149,24 рублей; 2022 год - 7 184 181,97 рублей; 2023 год - 13 457 526,97 рублей; 2024 год - 13 457 526,97 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Программы – 5 411 766,19 рублей, в том числе: 2020 год - 526 854,82 рублей; 2021 год - 719 157,42 рублей; 2022 год - 2 013 006,57 рублей; 2023 год - 1 076 373,69 рублей; 2024 год - 1 076 373,69 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Объем средств из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 общественные территории Чугуевского муниципального округа; 3. Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. 4. Отремонтировать 6 объектов благоустройства (дворовых территорий многоквартирных жилых домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок). |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _________ 2022 года №_______ Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | Ед. | 13 | 25 | 25 | 25 | 31 | 36 | 40 | 40 |  | 40 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 16 | 19 |  | 22 |
| - Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории - Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | Ед. | 10 | 23 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов благоустройства (дворовых территорий многоквартирных жилых домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок) на которых планируется осуществить ремонтные работы (нарастающим итогом) | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |

Приложение № 3 к постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _________ 2022 года №_______ Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы за счёт средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 19 860 051,56 | 14 362 178,39 | 15 830 669,71 | 21 167 381,83 | 21 167 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 387 663,32 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 753 128,70 | 6 842 871,73 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496 443,94 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13 580 068,04 | 6 800 149,24 | 7 184 181,97 | 13 457 526,97 | 13 457 526,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 479 453,19 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 526 854,82 | 719 157,42 | 2 013 006,57 | 1 076 373,69 | 1 076 373,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 766,19 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 6 261 407,88 | 7 495 684,79 | 6 802 872,70 | 6 802 872,70 | 6 802 872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 165 710,77 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 753 128,70 | 6 842 871,73 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496 443,94 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117 410,80 | 139 650,45 | 135 377,17 | 135 377,17 | 135 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 192,76 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 390 868,38 | 513 162,61 | 34 014,36 | 34 014,36 | 34 014,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 074,07 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 5 900 039,70 | 7 017 610,24 | 6 802 872,70 | 6 802 872,70 | 6 802 872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 326 268,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 753 128,70 | 6 842 871,73 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 6 633 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496 443,94 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117 410,80 | 139 650,45 | 135 377,17 | 135 377,17 | 135 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 192,76 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29 500,20 | 35 088,06 | 34 014,36 | 34 014,36 | 34 014,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 631,34 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 5 900 039,70 | 0,00 | 0,00 | 3 401 436,34 | 3 401 436,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 702 912,38 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 753 128,70 | 0,00 | 0,00 | 3 316 740,58 | 3 316 740,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 386 609,86 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117 410,80 | 0,00 | 0,00 | 67 688,58 | 67 688,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 787,96 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29 500,20 | 0,00 | 0,00 | 17 007,18 | 17 007,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 514,56 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1.2. Благоустройство общественных территорий | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 0,00 | 7 017 610,24 | 6 802 872,70 | 3 401 436,36 | 3 401 436,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 623 355,66 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 6 842 871,73 | 6 633 481,17 | 3 316 740,59 | 3 316 740,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 109 834,08 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 139 650,45 | 135 377,17 | 67 688,59 | 67 688,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 404,80 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 35 088,06 | 34 014,36 | 17 007,18 | 17 007,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 116,78 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 331 570,00 | 417 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 820,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 331 570,00 | 417 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 820,00 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3. Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 29 798,18 | 60 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 622,73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29 798,18 | 60 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 622,73 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 13 598 643,68 | 6 866 493,60 | 7 120 004,85 | 13 456 716,97 | 13 456 716,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 498 576,07 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13 462 657,24 | 6 660 498,79 | 7 048 804,80 | 13 322 149,80 | 13 322 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 816 260,43 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 135 986,44 | 205 994,81 | 71 200,05 | 134 567,17 | 134 567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 315,64 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1. Выполнение работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 13 598 643,68 | 6 866 493,60 | 7 120 004,85 | 13 456 716,97 | 13 456 716,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 498 576,07 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13 462 657,24 | 6 660 498,79 | 7 048 804,80 | 13 322 149,80 | 13 322 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 816 260,43 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 135 986,44 | 205 994,81 | 71 200,05 | 134 567,17 | 134 567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 315,64 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Отдельные мероприятия | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 907 792,16 | 907 792,16 | 907 792,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 376,48 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 1 907 827,05 | 907 792,16 | 907 792,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 376,48 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1. Отдельное мероприятие «Проектирование и проверка проектно-сметной документации» | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 0,00 | 0,00 | 407 830,00 | 407 830,00 | 407 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 490,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 407 830,00 | 407 830,00 | 407 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 490,00 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2. Отдельное мероприятие «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок» | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 499 962,16 | 499 962,16 | 499 962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 886,48 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 1 499 962,16 | 499 962,16 | 499 962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 886,48 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2022 года №_______

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 общественные территории Чугуевского муниципального округа; 3. Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 общественные территории Чугуевского муниципального округа. |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. |
| 4. | Отдельное мероприятие Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2022 | 2027 | Реализация отдельного мероприятия позволит достичь восстановления объектов благоустройства (дворовых территорий многоквартирных домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок) до нормативных требований – 10 территорий. |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2022 года №_______

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

«Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы | 1. Основное мероприятие: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; 2. Основное мероприятие: «Проектирование и проверка проектно–сметной документации»; 3. Основное мероприятие: «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий». |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа; 4. Создание условий для отдыха населения Чугуевского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Чугуевского муниципального округа; 2. Улучшение состояния общественных территорий Чугуевского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 - 2027 годах в один этап. |
| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет – 34 165 710,77 рублей, в том числе: 2020 год - 6 261 407,88 рублей; 2021 год - 7 495 684,79 рублей; 2022 год - 6 802 872,70 рублей; 2023 год - 6 802 872,70 рублей; 2024 год - 6 802 872,70 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 32 496 443,94 рублей, в том числе: 2020 год - 5 753 128,70 рублей; 2021 год - 6 842 871,73 рублей; 2022 год - 6 633 481,17 рублей; 2023 год - 6 633 481,17 рублей; 2024 год - 6 633 481,17 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 663 192,76 рублей, в том числе: 2020 год - 117 410,80 рублей; 2021 год - 139 650,45 рублей; 2022 год - 135 377,17 рублей; 2023 год - 135 377,17 рублей; 2024 год - 135 377,17 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы – 1 006 074,07 рублей, в том числе: 2020 год - 390 868,38 рублей; 2021 год - 513 162,61 рублей; 2022 год - 34 014,36 рублей; 2023 год - 34 014,36 рублей; 2024 год - 34 014,36 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 общественные территории Чугуевского муниципального округа. |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2022 года №_______

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями

| № п/п | Наименование и адрес территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Ясуми» с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59 а | асфальтирование, освещение территории | 2021 г. |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2022 года №_______

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы | 1. Основное мероприятие: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Чугуевского муниципального округа; 2. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 - 2027 годах в один этап. |
| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета | Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы № 2 составляет – 54 498 576,07 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы составляет – 53 816 260,43 рублей, в том числе: 2020 год - 13 462 657,24 рублей; 2021 год - 6 660 498,79 рублей; 2022 год - 7 048 804,80 рублей; 2023 год - 13 322 149,80 рублей; 2024 год - 13 322 149,80 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы – 682 315,64 рублей, в том числе: 2020 год - 135 986,44 рублей; 2021 год - 205 994,81 рублей; 2022 год - 71 200,05 рублей; 2023 год - 134 567,17 рублей; 2024 год - 134 567,17 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. |