АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________                            с. Чугуевка                                               ________

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»

Руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»  (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 строки «Ожидаемые результаты реализации Программы»  Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» (далее – Муниципальная программа) слова «27 территорий» заменить словами «30 территорий»;

1.2. Абзац 3 раздела 2 «Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы подпрограмм и отдельных мероприятий» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 1  к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. В Приложении № 5 Паспорт подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы муниципальной программы в к строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»  слова «27 территорий» заменить словами «30 территорий»;

1.7. В абзаце 6 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» слова «27 территорий» заменить словами «30 территорий»;

1.8. Приложение к Подпрограмме № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                            Р.Ю. Деменев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2021 года №_______

Сведения о показателях (индикаторах) программы отражены в приложении № 1 к Программе. Ожидаемым конечным результатом программы является:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 40 ед.;

количество благоустроенных общественных территорий, 22 ед.;

количество реализованных комплексных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 40 ед.;

количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, 22 ед.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _________ 2021 года №_______ Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | Ед. | 13 | 25 | 25 | 25 | 31 | 36 | 40 | 40 |  | 40 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 16 | 19 |  | 22 |
| - Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории - Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | Ед. | 10 | 23 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2021 года № ______

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовые территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа 3. Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа. |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Благоустроить 30 территорий, детских и спортивных площадок. |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2021 года № ______

Приложение № 1

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в период 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Площадь, га | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14 | 0,10 | 2018 год |
| 2 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14б с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 169а | 0,120 | 2018 год |
| 3 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.169 | 0,10 | 2018 год |
| 4 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Рабочая, д. 7 | 0,02 | 2018 год |
| 5 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171а с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171б | 0,170 | 2019 год |
| 6 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 20а | 0,130 | 2019 год |
| 7 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Партизанская, д. 1 | 0,080 | 2019 год |
| 8 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 187 | 0,140 | 2019 год |
| 9 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 50 с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21 | 0,40 | 2019 год |
| 10 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 13 | 0,130 | 2019 год |
| 11 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 10 | 0,090 | 2019 год |
| 12 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 40 с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 41 | 0,130 | 2019 год |
| 13 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 7 | 0,050 | 2019 год |
| 14 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14а, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 16а, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 18а, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 177а | 0,40 | 2020 год |
| 15 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 29. | 0,095 | 2020 год |
| 16 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 2, с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 4, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31б, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31в | 0,70 | 2020 год |
| 17 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 183, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 185 | 0,11 | 2020 год |
| 18 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 6, с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 5 | 0,150 | 2020 год |
| 19 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 17 | 0,095 | 2020 год |
| 20 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19 | 0,17 | 2020 год |
| 21 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова, д. 60, с. Чугуевка, ул. Титова, д. 61, с. Чугуевка, ул. Титова, д. 62 | 1,180 | 2020 год |
| 22 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 2 | 0,0820 | 2020 год |
| 23 | Чугуевский муниципальный округа с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59 | 0,0895 | 2020 год |
| 24 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 10 | 0,1185 | 2020 год |
| 25 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 15 | 0,2125 | 2020 год |
| 26 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 2 | 0,10 | 2023 год |
| 27 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 4 | 0,10 | 2023 год |
| 28 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 1, с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 3 | 0,13 | 2023 год |
| 29 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12а, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12б | 0,16 | 2023 год |
| 30 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 1, с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 3 | 0,12 | 2023 год |
| 31 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 5 | 0,15 | 2023 год |
| 32 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1, с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1а | 0,15 | 2024 год |
| 33 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 16 | 0,10 | 2024 год |
| 34 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 2 | 0,12 | 2024 год |
| 35 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8 | 0,025 | 2024 год |
| 36 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9 | 0,045 | 2024 год |
| 37 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Лесная, д. 55 | 0,18 | 2025 год |
| 38 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова, д. 25 | 0,07 | 2025 год |
| 39 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова, д. 26 | 0,06 | 2025 год |
| 40 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова, д. 27 | 0,06 | 2025 год |

| Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в период 2020-2027 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Пешеходная зона, с. Уборка, ул. Советская | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн | 2018 год |  |
| 2 | Пешеходная зона, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн | 2018 год |  |
| 3 | Пешеходная зона, с. Соколовка, ул. Советская | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн | 2018 год |  |
| 4 | Площадь автостанции, с. Чугуевка, улица 50 лет Октября | освещение территории, установка остановочных павильонов, скамеек, урн | 2019 год |  |
| 5 | Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14 | ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 6 | Зона отдыха, с. Кокшаровка, ул. 1-ая Заозерная, д. 2 | ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 7 | Парк, с. Самарка, ул. Калинина, ул. Партизанская | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 8 | Зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 9 | Зона отдыха, с. Лесогорье, ул. Школьная, д. 19а | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 10 | Зона отдыха, с. Шумный, ул. Центральная, д. 30 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 11 | Зона отдыха, с. Изюбриный, ул. Школьная, д. 10б. | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 12 | Зона отдыха, с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 1. | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 13 | Зона отдыха, с. Шумный, ул. Центральная | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 14 | Зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 15 | Парк Памяти, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2021-2022 гг. |  |
| 16 | Детская площадка «Тополек», с. Чугуевка, ул. Комсомольская | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 17 | Спортивная площадка, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 50а | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 18 | Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Вокзальная | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 19 | Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Пугачева, д. 3 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 20 | Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 27б | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 21 | Спортивно-игровая площадка, с. Чугуевка, ул. Лесная, д. 45 | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение | 2023-2027 гг. |  |
| 22 | Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Чапаева, д. 1а | устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн | 2023-2027 гг. |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями

| № п/п | Наименование и адрес территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Гёзалян А.Т., с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 1 |  | 2020-2027гг |
| 2 | ООО «Ясуми» с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59а |  | 2020-2027гг |

Перечни объектов, указанные в настоящем приложении, подлежат корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________ 2021 года № ______

Приложение

к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и

спортивных площадок на территории Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2027 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и перечень работ по благоустройству

| № п/п | Населенный пункт | Перечень работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 10 | установка детской площадки | 2019 |
| 2 | с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31в | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 3 | с. Чугуевка, ул. Титова, д. 61 | установка спортивной площадки | 2019 |
| 4 | с. Чугуевка, ул. Чапаева, д. 1 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 5 | с. Березовка, ул. Рокоссовского, д. 23 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 6 | с. Архиповка, ул. Совхозная, д. 20 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 7 | с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д. 18 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 8 | с. Варпаховка, ул. Советская, д. 26 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 9 | с. Новомихайловка, ул. Советская, д. 35 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 10 | с. Ленино, ул. Школьная, д. 2 | установка детской площадки | 2019 |
| 11 | с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 2 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 12 | с. Лесогорье, ул. Лесная, д. 7 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 13 | с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27б | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 14 | с. Заметное, ул. Центральная, д. 25 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 15 | с. Изюбриный, ул. Лесная, д. 16 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 16 | с. Антоновка, ул. Центральная, д. 44 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 17 | с. Цветковка, ул. Советская, д. 12 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 18 | с. Пшеницыно, ул. Рабочая, д. 27 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 19 | с. Ясное, ул. Юбилейная, д. 1 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 20 | с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 18 | установка спортивной площадки | 2020 |
| 21 | с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 22 | с. Павловка, ул. Комсомольская, д. 16а | установка детской площадки | 2020 |
| 23 | с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 4а | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 24 | с. Чугуевка, ул. Советская, д. 82 | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 25 | с. Чугуевка, ул. Черемуховая, д. 8 | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 26 | с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12а | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 27 | с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9 | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 28 | с. Медвежий Кут, ул. Советская, д. 22 | установка спортивно-игровой площадки | 2022 |
| 29 | с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1а | установка спортивно-игровой площадки | 2022 |
| 30 | с. Чугуевка, ул. Титова, д. 64 ул. Титова, д. 65 | установка спортивно-игровой площадки | 2022 |