

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 марта 2021 года** с. Чугуевка **\_\_\_185-НПА\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 102-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чугуевского муниципального округа от 25 декабря 2020 № 130-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 20 февраля 2020 года № 102-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы» (далее Программа):

1.1. В паспорте Программы:

в строке «Ответственный исполнитель» слова «Управление по благоустройству администрации Чугуевского муниципального района» заменить словами «Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа»;

строку таблицы «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 48 775,914 тысяч рублей, в том числе по годам:  2020 год – 6 975,914 тысяч рублей;  2021 год – 10 450,000 тысяч рублей;  2022 год - 10 450,000 тысяч рублей;  2023 год - 10 450,000 тысяч рублей;  2024 год – 10 450,000 тысяч рублей. |

1.2. В текстовой части Программы слова «администрация Чугуевского муниципального района» заменить словами «администрация Чугуевского муниципального округа»;

1.3. Раздел 5. Программы «Механизм реализации Программы» дополнить следующим абзацем: «Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе»;

1.4. Раздел 8. Программы «Оценка эффективности Программы» исключить;

1.5. Приложение № 2 к Программе «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа И.В. Щенёва.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации Р.Ю. Деменев

Приложение к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 2 к Программе»

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Срок реализации** | | |
| **Начало реализации подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ожидаемый результат**  **(краткое описание)** |
|
|
| **1.** | **Организация мероприятий по содержанию и благоустройству Чугуевского муниципального округа** | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского  муниципального округа | **2020** | **2024** | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Чугуевского муниципального округа. |
| 1.1. | Содержание и благоустройство территорий Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2020 |
| 1.1.1. | Уборка мусора в общественных местах и местах общего пользования с последующим вывозом |
| 1.1.2. | Сбор опавшей листвы и сухих веток при проведении субботников с последующим вывозом |
| 1.1.3. | Окраска и мелкий ремонт урн, скамеек, ограждений и спортивного инвентаря |
| 1.1.4. | Уборка несанкционированных свалок |
| 1.1.5. | Очистка от снега и наледи территорий общего пользования |
| 1.1.6. | Спиливание и кронирование деревьев |
| 1.1.7. | Кошение сорной растительности |
| 1.1.8. | Снос самовольных построек и перенос иных объектов на территории Чугуевского муниципального округа |
| 1.1.9. | Оказание услуг по уборке общественных территорий |
| 1.1.10. | Приобретение и установка указателей с наименованием улиц | 2021 | 2021 |
| 1.1.11 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 2021 | 2024 |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | 2021 | 2024 |
| **2.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Чугуевского муниципального округа** | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | **2020** | **2024** | Обеспечение надлежащего содержания мест захоронения на территории округа;  Обеспечение оказания услуг по эвакуации невостребованных умерших;  Обеспечение необходимой инфраструктурой действующих общественных муниципальных кладбищ. |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | 2020 | 2020 |
| 2.2. | Кошение травы, по периметру кладбищ | 2020 | 2020 |
| 2.3. | Погребение невостребованных трупов и (или) их останков | 2020 | 2021 |
| 2.4. | Проведение кадастровых работ по установлению границ кладбищ | - | - |
| 2.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 2021 | 2024 |
| **3.** | **Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, услуг** | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | **2020** | **2020** | Восстановление платежеспособности МКП «Энергетик» |
| 3.1. | Субсидии из бюджета Чугуевского муниципального округа в целях восстановления платежеспособности муниципального казенного предприятия «Энергетик» | 2020 | 2020 |

Приложение к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 3 к Программе»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**«Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия, отдельного мероприятия** | **Источник ресурсного обеспечения** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»** | **Управление жизнеобеспечения Чугуевского муниципального округа** | **Бюджет Чугуевского округа** | **6 975,914** | **10 450,000** | **10 450,000** | **10 450,000** | **10 450,000** | **48 775,914** |
| **1.** | **Организация мероприятий по содержанию и благоустройству Чугуевского муниципального округа** | **Управление жизнеобеспечения Чугуевского муниципального округа** | **Бюджет Чугуевского округа** | **3 063,000** | **9 450,000** | **9 450,000** | **9 450,000** | **9 450,000** | **20 863,000** |
| 1.1. | Содержание и благоустройство территорий Чугуевского муниципального округа | -\*- | Бюджет Чугуевского округа | 3 063,000 | 4 450,000 | 4 450,000 | 4 450,000 | 4 450,000 | 20 863,000 |
| 1.1.1. | Уборка мусора в общественных местах и местах общего пользования с последующим вывозом | -\*- | -\*- | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 1.1.2. | Сбор опавший листвы и сухих веток при проведении субботников с последующем вывозом | -\*- | -\*- | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 1.1.3. | Окраска и мелкий ремонт урн, скамеек, ограждений и спортивного инвентаря | -\*- | -\*- | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 1.1.4. | Уборка несанкционированных свалок | -\*- | -\*- | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 1.1.5. | Очистка от снега и наледи территорий общего пользования | -\*- | -\*- | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 |
| 1.1.6. | Спиливание и кронирование деревьев | -\*- | -\*- | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 |
| 1.1.7. | Кошение сорной растительности | -\*- | -\*- | 599,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,999 |
| 1.1.8. | Снос самовольных построек и перенос иных объектов на территории Чугуевского муниципального округа | -\*- | -\*- | 175,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,009 |
| 1.1.9. | Оказание услуг по уборке общественных территорий Чугуевского муниципального округа | -\*- | -\*- | 124,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,992 |
| 1.1.10. | Приобретение и установка указателей с наименованием улиц | -\*- | -\*- | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 1.1.11. | Субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -\*- | -\*- | 0 | 3 950,000 | 4 450,000 | 4 450,000 | 4 450,000 | 17 300,000 |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Чугуевского муниципального округа | Управление жизнеобеспечения Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского округа | 0 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 20 000,000 |
| **2.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Чугуевского муниципального округа** | **Управление жизнеобеспечения Чугуевского муниципального округа** | **Бюджет Чугуевского округа** | **912,914** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **4 912,914** |
| 2.1. | Содержание мест захоронения (уборка несанкционированных свалок мусора, и уборка листвы, сухих веток, поваленных деревьев, засохших цветов, венков, неисправных (разрушенных) надмогильных сооружений и других элементов благоустройства участков захоронения), с последующим вывозом | -\*- | -\*- | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 |
| 2.2. | Кошение травы, по периметру кладбищ | -\*- | -\*- | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 |
| 2.3. | Погребение невостребованных трупов и (или) их останков | -\*- | -\*- | 62,914 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 94,914 |
| 2.4. | Проведение кадастровых работ | -\*- | -\*- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -\*- | -\*- | 0 | 968,000 | 1 000.000 | 1 000.000 | 1 000.000 | 3 968,000 |
| 2.5.1. | Содержание мест захоронения (уборка несанкционированных свалок мусора, и уборка листвы, сухих веток, поваленных деревьев, засохших цветов, венков, неисправных (разрушенных) надмогильных сооружений и других элементов благоустройства участков захоронения) , с последующим вывозом | -\*- | -\*- | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 200,000 |
| 2.5.2. | Кошение травы, по периметру кладбищ | -\*- | -\*- | 0 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 1 620,000 |
| 2.5.3. | Погребение невостребованных трупов и (или) их останков | -\*- | -\*- | 0 | 113,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 548,000 |
| 2.5.4. | Проведение кадастровых работ | -\*- | -\*- | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| **3.** | **Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, услуг.** | -\*- | -\*- | **3000,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3000,000** |
| 3.1. | Субсидии из бюджета Чугуевского муниципального округа в целях восстановления платежеспособности муниципального казенного предприятия «Энергетик» | -\*- | -\*- | 3000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,000 |