П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета администрации

Чугуевского муниципального района

04 августа 2020 года                         с. Чугуевка                                     № 9

Председатель –   Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

5 чел. (список прилагается)

I. О выполнении работ в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы (1000 дворов)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Кушнерику М.П.:

2.1. Учесть замечания и не допускать порчу оборудования при монтажных работах и при установке;

2.2. В с. Пшеницыно отсыпать детскую спортивно-игровую площадку только по периметру.

3. Покрашенко В.А.:

3.1. Срочно направить письмо-претензию ООО «Торговое оборудование» руководитель А.А. Мамедов о нарушении графика выполнения работ по устройству спортивно-игровой площадки в с. Ясное. К работам до сих пор не приступили. Срок сдачи 31.08.2020;

3.2. Предоставить главе района договор с ООО «Торговое оборудование». Срок 05.08.2020.

II. О выполнении работ в рамках реализации

Национального проекта «Жильё и городская среда»,

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А. направить повторно письмо ИП Пустовит о необходимости скорейшего начала работ и недопустимости срыва сроков контрактов. Срок сдачи объектов 31.08.2020.

III. Разное

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Олегу В.С. к следующему очередному заседанию Проектного комитета подготовить информацию о ходе капитальных ремонтов образовательных учреждений.

3.   В соответствии с графиком выездов общественных наблюдателей
в июле-августе 2020 года, очередное совместное с представителями администрации Чугуевского муниципального района посещение объектов организовать и провести 05.08.2020, время ответственным за направления согласовать с наблюдателями дополнительно.

4. Внеочередное заседание Проектного комитета провести в пятницу 07.08.2020.

Глава Чугуевского

муниципального района,

Глава администрации                                                                        Р.Ю. Деменев

Протокол вел:

Помощник главы администрации                                                   С.А. Кукличев

Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального района

от 04 августа 2020 года № 9

| Заместитель начальника управления жизнеобеспечения | - | В.А. Покрашенко |
| --- | --- | --- |
| Общественный наблюдатель | - | Е.А. Хоменок |
| Общественный наблюдатель | - | М.П. Кушнерик |
| Общественный наблюдатель | - | В.Э. Тимшин |
| Общественный наблюдатель | - | Е.А. Хоменок |