АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2021 года                     с. Чугуевка                                     № 173-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 марта 2020 года № 147-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «администрация Чугуевского муниципального района» заменить словами «администрация Чугуевского муниципального округа», слова «управление по благоустройству администрации Чугуевского муниципального района» заменить словами «управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа» в соответствующих падежах.

1.2. Строку «Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции: «Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 76 348 845,83 рублей, в том числе:

2020 год – 19 860 051,56 рублей;

2021 год – 14 291 928,39 рублей;

2022 год – 21 098 432,94 рублей;

2023 год – 21 098 432,94 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы – 26 086 073,75 рублей, в том числе:

2020 год – 5 753 128,70 рублей;

2021 год – 6 842 871,73 рублей;

2022 год – 6 745 036,66 рублей;

2023 год – 6 745 036,66 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 47 375 783,20 рублей, в том числе:

2020 год - 13 580 068,04 рублей;

2021 год – 6 800 149,24 рублей;

2022 год – 13 497 782,96 рублей;

2023 год – 13 497 782,96 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей.

Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Программы – 2 886 988,88 рублей, в том числе:

2020 год – 526 854,82 рублей;

2021 год – 648 907,42 рублей;

2022 год – 855 613,32 рублей;

2023 год - 855 613,32 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей.

Объем средств из внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей»

1.3. Пункт «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 40 дворовые территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа.

3. Благоустроить 26 территорий, детских и спортивных площадок»;

1.4. Дополнить раздел 1 Программы «Характеристика текущего состояния благоустройства Чугуевского муниципального округа и обоснование необходимости решения программными методами» новым абзацем 44 следующего содержания:

«При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий возможно привлечение добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.».

1.5. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.8. Пункт «Структура Подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в следующей редакции:

1. Основное мероприятие: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;

2. Основное мероприятие: «Проектирование и проверка проектно–сметной документации»;

3. Основное мероприятие: «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий»

1.9. Пункт «Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» паспорта Подпрограммы № 1 (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в следующей редакции: «Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет – 28 337 050,51 рублей, в том числе:

2020 год – 6 261 407,88 рублей;

2021 год – 7 425 434,79 рублей;

2022 год – 7 325 103,92 рублей;

2023 год – 7 325 103,92 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы — 26 086 073,75 рублей, в том числе:

2020 год – 5 753 128,70 рублей;

2021 год – 6 842 871,73 рублей;

2022 год – 6 745 036,66 рублей;

2023 год – 6 745 036,66 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00  рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы — 532 368,87 рублей, в том числе:

2020 год – 117 410,80 рублей;

2021 год – 139 650,45 рублей;

2022 год – 137 653,81 рублей;

2023 год – 137 653,81 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.

Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы — 1 718 607,89 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 390 868,38 рублей;

2021 год – 442 912,61 рублей;

2022 год – 442 413,45 рублей;

2023 год – 442 413,45 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей»;

1.10. Пункт «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 40 дворовые территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа»;

1.11. Абзацы 9-12 раздела 3 подпрограммы № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции:

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 40 ед.;

Количество благоустроенных территорий общего пользования, 22 ед.;

Количество реализованных комплексных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 40 ед.;

Количество реализованных комплексных проектов благоустройства территорий общего пользования, 22 ед.;

1.12. Изложить приложение № 1 к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.13. Пункт «Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» паспорта Подпрограммы № 2 (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить в следующей редакции: «Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы №2 составляет – 48 011 795,32 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы составляет – 46 843 414,33 рублей, в том числе:

2020 год – 13 462 657,24 рублей;

2021 год – 6 660 498,79 рублей;

2022 год – 13 360 129,15 рублей;

2023 год – 13 360 129,15 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы — 1 168 380,99 рублей, в том числе:

2020 год – 135 986,44 рублей;

2021 год – 205 994,81 рублей;

2022 год – 413 199,87 рублей;

2023 год – 413 199,87 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.»;

1.14. В абзаце 6 раздела 3 подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» слова «13 территорий» заменить словами «26 территорий»

1.15. Изложить приложение к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.16. Раздел 9 Программы, разделы 8 Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                                   Р.Ю. Деменев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от 25 февраля 2021 года № 173-НПА

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | Ед. | 13 | 25 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | 40 |  | 40 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |  | 22 |
| - Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории - Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | Ед. | 10 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от 25 февраля 2021 года № 173-НПА

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 19860051,56 | 14291928,39 | 21098432,94 | 21098432,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76348845,83 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5753128,70 | 6842871,73 | 6745036,66 | 6745036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26086073,75 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13580068,04 | 6800149,24 | 13497782,96 | 13497782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47375783,2 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 526854,82 | 648907,42 | 855613,32 | 855613,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2886988,88 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 6261407,88 | 7425434,79 | 7325103,92 | 7325103,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28337050,51 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5753128,70 | 6842871,73 | 6745036,66 | 6745036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26086073,75 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117410,80 | 139650,45 | 137653,81 | 137653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532368,87 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 390868,38 | 442912,61 | 442413,45 | 442413,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718607,89 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 5900039,7 | 7017610,24 | 6917276,86 | 6917276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 26752203,66 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5753128,70 | 6842871,73 | 6745036,66 | 6745036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 26086073,75 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117410,80 | 139650,45 | 137653,81 | 137653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 532368,87 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29500,20 | 35088,06 | 34586,39 | 34586,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 133761,04 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 5900039,70 | 0,00 | 1100000,0 | 1100000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8100039,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5753128,70 | 0,00 | 1072610,00 | 1072610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7898348,70 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 117410,80 | 0,00 | 21890,00 | 21890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161190,80 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29500,20 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,20 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1.2. Благоустройство территорий общего пользования населения | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 0,00 | 7017610,24 | 5817276,86 | 5817276,86 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 18652163,96 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 6842871,73 | 5672426,66 | 5672426,66 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 18187725,05 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 139650,45 | 115763,81 | 115763,81 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 371178,07 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 35088,06 | 29086,39 | 29086,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93260,84 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 331570,00 | 407824,55 | 407827,06 | 407827,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555048,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 331570,00 | 407824,55 | 407827,06 | 407827,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555048,67 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3. Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 29798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29798,18 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 29798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29798,18 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 13598643,68 | 6866493,60 | 13773329,02 | 13773329,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48011795,32 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13462657,24 | 6660498,79 | 13360129,15 | 13360129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46843414,33 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 135986,44 | 205994,81 | 413199,87 | 413199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168380,99 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1. Выполнение работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | всего | 13598643,68 | 6866493,60 | 13773329,02 | 13773329,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48011795,32 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13462657,24 | 6660498,79 | 13360129,15 | 13360129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46843414,33 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 135986,44 | 205994,81 | 413199,87 | 413199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168380,99 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от 25 февраля 2021 года № 173-НПА

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовые территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа 3. Благоустроить 26 территорий, детских и спортивных площадок. |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 40 дворовых территории многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 22 территории общего пользования Чугуевского муниципального округа. |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Благоустроить 26 территорий, детских и спортивных площадок. |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от 25 февраля 2021 года № 173-НПА

«Приложение № 1

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в период 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Площадь, га | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.14 | 0,10 | 2018 год |
| 2 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.14б с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д. 169а | 0,120 | 2018 год |
| 3 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.169 | 0,10 | 2018 год |
| 4 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Рабочая д.7 | 0,02 | 2018 год |
| 5 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.171а с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д. 171б | 0,170 | 2019 год |
| 6 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.20а | 0,130 | 2019 год |
| 7 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Партизанская д.1 | 0,080 | 2019 год |
| 8 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.187 | 0,140 | 2019 год |
| 9 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комарова д.50 с.Чугуевка, ул. Комарова д.21 | 0,40 | 2019 год |
| 10 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комарова д.13 | 0,130 | 2019 год |
| 11 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Строительная д.10 | 0,090 | 2019 год |
| 12 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Кустарная д.40 с.Чугуевка, ул. Кустарная д.41 | 0,130 | 2019 год |
| 13 | Чугуевское муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Дзержинского д.7 | 0,050 | 2019 год |
| 14 | Чугуевское муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комсомольская д.14а, ул. Комсомольская д.16а, ул. Комсомольская д.18а, ул. 50 лет Октября д.177а. | 0,40 | 2020 год |
| 15 | Чугуевский муниципальный округ с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.29. | 0,095 | 2020 год |
| 16 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Школьная д.2, ул. Школьная д. 4, ул. Комсомольская д. 31б, ул. Комсомольская д. 31в. | 0,70 | 2020 год |
| 17 | Чугуевский муниципальный округ с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.183, ул. 50 лет Октября д. 185 | 0,11 | 2020 год |
| 18 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная д.2 | 0,10 | 2023 год |
| 19 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная д.4 | 0,10 | 2023 год |
| 20 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная д.6, ул. Вокзальная д.5 | 0,150 | 2020 год |
| 21 | Чугуевский муниципальный округ с. Новочугуевка, ул. Вокзальная д.1, ул. Вокзальная д.3 | 0,13 | 2023 год |
| 22 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Магистральная д.1, ул. Магистральная д.1а | 0,15 | 2024 год |
| 23 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.12а, ул. Комарова д.12б | 0,16 | 2022 год |
| 24 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.16 | 0,10 | 2024 год |
| 25 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.17 | 0,095 | 2020 год |
| 26 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.19 | 0,17 | 2020 год |
| 27 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова д.60, ул. Титова д.61, ул. Титова д.62 | 1,180 | 2020 год |
| 28 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Лесная д.55 | 0,18 | 2025 год |
| 29 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского д.1, ул. Дзержинского д.3 | 0,12 | 2022 год |
| 30 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского д.5 | 0,15 | 2022 год |
| 31 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Дзержинского д.2 | 0,0820 | 2020 год |
| 32 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова д.59 | 0,0895 | 2020 год |
| 33 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.10 | 0,1185 | 2020 год |
| 34 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.15 | 0,2125 | 2020 год |
| 35 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Строительная д.2 | 0,12 | 2024 год |
| 36 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Строительная д.8 | 0,025 | 2024 год |
| 37 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова д.25 | 0,07 | 2025 год |
| 38 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова д.26 | 0,06 | 2025 год |
| 39 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Титова д.27 | 0,06 | 2025 год |
| 40 | Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул. Комарова д.9 | 0,045 | 2024 год |

| Территории общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Пешеходная зона, село Уборка, улица Советская. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн. | 2018 год |  |
| 2 | Пешеходная зона, село Булыга-Фадеево, улица Ленинская. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн. | 2018 год |  |
| 3 | Пешеходная зона, село Соколовка, улица Советская. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн. | 2018 год |  |
| 4 | Площадь автостанции, село Чугуевка, улица 50 лет Октября. | Освещение территории, установка остановочных павильонов, скамеек, урн. | 2019 год |  |
| 5 | Зона отдыха, село Заветное, улица Космонавтов 14. | Ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 6 | Зона отдыха, село Кокшаровка, улица 1-ая Заозерная 2. | Ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 7 | Парк, село Самарка, улица Калинина, улица Партизанская. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 8 | Зона отдыха, село Саратовка, улица Первомайская 27. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 9 | Зона отдыха, село Лесогорье, улица Школьная 19а. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 10 | Зона отдыха, село Шумный, улица Центральная 30. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 11 | Зона отдыха, село Изюбриный, улица Школьная 10б. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 12 | Зона отдыха, село Антоновка, улица Молодежная 1. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 13 | Зона отдыха, село Шумный, улица Центральная. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 14 | Зона отдыха, село Ленино, ул. Заречная, д. 11 | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 15 | Парк памяти, село Чугуевка, улица 50 лет Октября, д.193. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2021-2022 гг. |  |
| 16 | Детская площадка «Тополек», село Чугуевка, улица Комсомольская. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 17 | Спортивная площадка, село Чугуевка, улица Комарова, 50а. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 18 | Зона отдыха, село Чугуевка, улица Вокзальная. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 19 | Зона отдыха, село Чугуевка, улица Пугачева, 3. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 20 | Зона отдыха, село Чугуевка, улица Комсомольская, 27б. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 21 | Спортивно-игровая площадка, село Чугуевка, улица Лесная, 45. | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение. | 2023-2027 гг. |  |
| 22 | Зона отдыха, село Чугуевка, улица Чапаева, 1а | Устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн | 2023-2027 гг. |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями

| № п/п | Наименование и адрес территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Гёзалян А.Т. (с. Чугуевка, ул. Кустарная, 1) |  | 2020-2027гг |
| 2 | ООО «Ясуми» (с. Чугуевка, ул. Титова, 59а) |  | 2020-2027гг |

Перечни объектов, указанные в настоящем приложении, подлежат корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений

Приложение № 5

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от 25 февраля 2021 года № 173-НПА

«Приложение

к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и

спортивных площадок на территории Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2027 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и перечень работ по благоустройству

| № п/п | Населенный пункт | Перечень работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Чугуевка, ул. Комарова, 10; | установка детской площадки | 2019 |
| 2 | с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 31в | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 3 | с. Чугуевка, ул. Титова, 61 | установка спортивной площадки | 2019 |
| 4 | с. Чугуевка, ул. Чапаева, 1 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 5 | с. Березовка, ул. Рокоссовского, 23 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 6 | с. Архиповка, ул. Совхозная, 20 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 7 | с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 18 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 8 | с. Варпаховка, ул. Советская, 26 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 9 | с. Новомихайловка, ул. Советская, 35 | установка спортивно-игровой площадки | 2019 |
| 10 | с. Ленино, ул. Школьная, 2 | установка детской площадки | 2019 |
| 11 | село Чугуевка, ул. Дзержинского 2 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 12 | село Лесогорье ул. Лесная, 7 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 13 | село Саратовка, ул. Первомайская, 27б | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 14 | село Заметное, ул. Центральная, 25 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 15 | село Изюбриный, ул. Лесная, 16 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 16 | село Антоновка, ул. Центральная, 44 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 17 | село Цветковка, ул. Советская, 12 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 18 | село Пшеницыно, ул. Рабочая, 27 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 19 | село Ясное, ул. Юбилейная, 1 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 20 | село Заветное, ул. Космонавтов, д. 18 | установка спортивной площадки | 2020 |
| 21 | село Каменка, ул. Магистральная, 29 | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 22 | село Павловка, ул. Комсомольская, 16А | установка детской площадки | 2020 |
| 23 | село Новочугуевка, ул. Вокзальная, 4а | установка спортивно-игровой площадки | 2020 |
| 24 | село Чугуевка, ул. Советская, 82 | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 25 | село Чугуевка, ул. Черемуховая, 8 | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |
| 26 | село Чугуевка, ул. Комарова, д. 12а | установка спортивно-игровой площадки | 2021 |