**Информация**

**о совместном с отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Чугуевского муниципального района контрольном мероприятии «Проверка расходования средств дорожного фонда Чугуевского муниципального района за 2019 год»**

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.5. Плана работы Контрольно-счетного комитета Чугуевского муниципального района на 2020 год в период с 26 августа по 16 сентября 2020 года.

Объект проверки: администрация Чугуевского муниципального района (далее – Администрация).

Проверенный период деятельности: 2019 год.

Цель контрольного мероприятия: 1. Оценить соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности в Администрации; 2. Установить целевое и эффективное (экономное, результативное) использование средств дорожного фонда Чугуевского муниципального района.

В ходе контрольного мероприятия:

*1.* *Проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности в Администрации.*

В результате установлено, что согласно действующему законодательству в Администрации в целом создана нормативная база для целей осуществления полномочий по дорожной деятельности, но является не достаточной.

Так, в нарушение пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ), пункта 3.2 статьи 3 Положения об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Чугуевского муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них, утвержденного решением Думы Чугуевского муниципального района от 12.12.2014 № 510-НПА (далее – Положение о дорожной деятельности) Администрацией не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

Таким образом, в целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также совершенствования сметно-нормативной базы, предназначенной для планирования и финансирования работ по содержанию автомобильных дорог Администрации необходимо разработать нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

*2. Проверено соблюдение порядка формирования и использования средств дорожного фонда Чугуевского муниципального района.*

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – **Бюджетный кодекс**) дорожный фонд Чугуевского муниципального района создан решением Думы Чугуевского муниципального района от 30.10.2013 № 358-НПА «Положение о дорожном фонде Чугуевского муниципального района» (далее – **Положение о дорожном фонде**). Статьей 2 указанного положения регулируется порядок формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, статьей 3 – порядок их использования.

*2.1. Формирование дорожного фонда*

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса, статьей 2 Положения о дорожном фонде объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2019 год утвержден статьей 5 решения Думы Чугуевского муниципального района от 18.12.2018 № 403-НПА «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – **Решение о бюджете № 403-НПА**) в сумме 28 380,00 тыс.рублей. В ходе исполнения районного бюджета в проверяемом периоде указанный объем Дорожного фонда скорректирован в сторону увеличения на 17 829,00 тыс.рублей и составил 46 209,00 тыс.рублей, что соответствует Решению о бюджете № 403-НПА (в редакции от 24.12.2019).

Объем дорожного фонда Чугуевского муниципального района на 2019 год сформирован за счет следующих источников:

остатка средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 6 413,06 тыс.рублей;

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в сумме 25 110,00 тыс.рублей;

субсидий из дорожного фонда Приморского края на ремонт автомобильных дорог в сумме 12 385,94 тыс.рублей;

дотации из краевого бюджета на поддержку мер по сбалансированности бюджетов в сумме 2 300,00 тыс.рублей.

В ходе проверки порядка формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда нарушений и замечаний не установлено.

*2.2. Проверено использование бюджетных ассигнований дорожного фонда с учетом требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*

В ходе проверки данного вопроса сопоставлены данные о количестве дорог общего пользования местного значения и их протяженности, содержащиеся в реестре муниципального имущества Чугуевского муниципального района на 01.01.2020, и в утвержденном постановлением Администрации перечне дорог Чугуевского муниципального района. В результате установлено, что Администрацией не проводилась актуализация перечня дорог с 2015 года.

Одними из полномочий Администрации, установленных Положением о дорожной деятельности являются осуществление технического учета и паспортизация автомобильных дорог местного значения. Фактически работа в данном направлении ведется низкими темпами. Так, из 297 автомобильных дорог общего пользования местного значения паспортизировано только 5 или 1,7%, оформлено в муниципальную собственность – 11 или 3,7% от общего количества.

В соответствии со статьей 3 Положения о дорожном фонде в 2019 году использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществлялось Администрацией по разделу, подразделу бюджетной классификации 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2014 – 2021 годы, утвержденная постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 19.12.2013 № 1075-НПА (с изменениями) (далее – **Муниципальная программа**).

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы в 2019 году запланирован в сумме 46 209,00 тыс.рублей и освоен в сумме 40 564,02 тыс.рублей или на 87,8%, из них: средства бюджета Приморского края – 12 385,94 тыс.рублей, средства местного бюджета – 28 178,08 тыс.рублей.

Финансовые показатели Муниципальной программы на 2019 год соответствуют показателям утвержденным Решением о бюджете № 403-НПА.

В 2019 году большая часть средств Дорожного фонда была направлена на летнее (19 470,31 тыс.рублей) и зимнее (5 554,43 тыс.рублей) содержание автомобильных дорог, включая очистку от мусора и уборку опасных деревьев. Стоимость работ составила 25 567,24 тыс.рублей или 63,0% от освоенного объема.

Кроме того, в 2019 году средства Дорожного фонда направлены Администрацией на следующие цели:

- приобретен экскаватор-погрузчик стоимостью 5 210,82 тыс.рублей, что составило 12,8% от освоенного объема;

- на ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин), мостов и трубопереездов на сумму 5 923,14 тыс.рублей, что составило 12,9% от освоенного объема;

- на обеспечение безопасности дорожного движения (дорожная разметка, установка и ремонт дорожных знаков, устройство уличного освещения) 3 234,92 тыс.рублей или 8,0% от освоенного объема;

- на устройство автобусных павильонов 600,00 тыс.рублей или 1,5% от освоенного объема;

- на паспортизацию и оформление в собственность автомобильных дорог 27,90 тыс.рублей.

В результате заключения муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности по итогам проведения конкурентных закупок удалось сэкономить 5 206,63 тыс.рублей бюджетных средств, что составило 12,9% от размещенных в 2019 году, что свидетельствует о достаточном уровне экономности использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка закупок и заключенных по итогам закупок муниципальных контрактов (11 из 31). В результате чего выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в части:

- соблюдения Администрацией сроков оплаты выполненных работ (1 муниципальный контракт);

- соблюдения Администрацией условий муниципальных контрактов в части оформления и направления в адрес подрядчиков заявок на выполнение работ с указанием мест выполнения работ (2 муниципальных контракта);

- реализации Администрацией своих прав по взысканию штрафных санкций с подрядчиков за нарушение ими условий муниципальных контрактов, выразившееся в просрочке исполнения своих обязательств (5 муниципальных контрактов).

**По результатам контрольного мероприятия:**

- фактов нецелевого использования средств Дорожного фонда не установлено;

- в результате проведения закупок конкурентными способами, достигнут достаточный уровень экономности и эффективности использования средств Дорожного фонда;

- внесено представление главе Администрации от 30.09.2020 № 07 о принятии мер к устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Отчет о контрольном мероприятии направлен для сведения в Думу Чугуевского муниципального округа и Главе администрации Чугуевского муниципального округа.